Č.j.: (druhé smluvní strany, příp.                         		Č.j.:	(ministerstva, tj. z hlavního protokolu ve tvaru:

další údaje druhé smluvní strany)                                      		pořadové číslo/rok - číslo  odboru)

Číslo v CES: ( přidělí OLP při posuzování návrhu smlouvy)

Číslo úkolu:

{a/ ve tvaru-číslo odboru/pořadové číslo úkolu/rok zadání - tj. odpovídá číslu na formuláři "Zadání úkolu MMR"- viz Rozpočtový a finanční řád

b/ není-li číslo úkolu přiděleno- číslo rozpočtové položky, k níž se smlouva vztahuje}

SMLOUVA O DÍLO

Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

se sídlem: Staroměstské nám. 6, Praha 1, PSČ 110 15

zastoupená: Ing. Marcelou Pavlovou, ředitelkou odboru stavebního řádu

IČ: 66 00 22 22

bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28

číslo účtu: 629001/0710

(dále jen "objednatel")

na straně jedné

a

název druhé smluvní strany

(uchazeč právnická osoba

– zapsaná do obchodního rejstříku doplní – obchodní firmu včetně označení právní formy (a.s., k.s., s.r.o. apod), údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně spisové značky ( „….zapsaná v obchodním rejstříku u ….. soudu v …..oddíl……vložka….“)

- nezapsaná do obchodního rejstříku doplní - název včetně označení právní formy, údaj o zápisu do jiné evidence (např. občanské sdružení -  „registrován u MV pod čj…… “apod.),

uchazeč fyzická osoba doplní - titul, jméno, příjmení, rodné číslo, u cizinců číslo cestovního dokladu a

- podnikající fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku dále doplní -  obchodní firmu, údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně spisové značky ( „….zapsaná v obchodním rejstříku u ….. soudu v …..oddíl……vložka….“)

- podnikající fyzická osoba nezapsaná do obchodního rejstříku případně doplní odlišující dodatek, údaj o zápisu do jiné evidence (např.  živnostenský rejstřík – „registrován/a  u ŽÚ ….. vypsat úřad, jehož je ŽÚ součástí….. v …….., pod č.j…..“),.

se sídlem: (v případě fyzických osob bydliště, u podnikajících fyzických osob i místo podnikání, je-li odlišné od bydliště))

zastoupená/é: (pouze u právnických osob – titul, jméno, příjmení, funkce opravňující k zastupování)

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen "zhotovitel")

na straně druhé,

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s § 2631 a násl. občanského zákoníku a za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o dílo:

Článek 1

Účel a předmět smlouvy

1.1	Účelem smlouvy je, aby zhotovitel vytvořil pro objednatele webový portál, jehož součástí bude webová prezentace projektu, e-learningová aplikace a diskusní fórum. Webový portál dále umožní sdílení poznatků, znalostí a příkladů odborné praxe pro oblast veřejného a soukromého práva a přístup k prezenčním seminářům. Součástí předmětu veřejné zakázky je i evaluace vytvořeného webového portálu a jeho částí, stejně tak i správa webového portálu po dobu fáze Evaluace.

1.2	Zhotovitel se na svůj náklad a nebezpečí podle této smlouvy zavazuje zhotovit a zajistit pro objednatele:

- grafický návrh a vytvoření webových stránek projektu

- návrh, vytvoření, včetně testovací verze a zavedení diskusního fóra pro stavební úředníky,

odborné garanty projektu a realizační tým projektu

- návrh, vytvoření, včetně testovací verze a zavedení e-learningové aplikace, jejímž

předmětem bude e-learningový kurz včetně závěrečného testu, a která umožní přístup ke   studijním materiálům

- průběžnou evaluaci webového portálu, vč. zapracování změnových požadavků tak, aby byl

dlouhodobě udržitelný.

1.3   	Aktivity uvedené v bodě 1.2  jsou označovány dále souhrnně též jako „dílo“ a objednatel se zavazuje řádně a včas předané dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit cenu dle článku 2 této smlouvy.

1.4 	 Zhotovitel poskytuje veškeré své plnění v českém jazyce.

1.5	Zhotovitel při zhotovování díla usiluje o naplnění jeho účelu, kterým je intenzivnější komunikační propojení mezi MMR jako gestorem stavebního řádu a úředníky stavebních úřadů v celé ČR a nastavení základních věcných i technických prvků nového systému vzdělávání stavebních úředníků v ČR.

1.6	Dílo bude provedeno ve fázích Webový portál a Evaluace.

1.7	Smluvní strany sjednávají podrobné podmínky fáze Webový portál (zhotovení Webového portálu) takto:

- ČR - MMR jako zadavatel bude vlastníkem zdrojových kódů a bude k nim mít okamžitý a průběžný přístup, včetně práva je pozměnit, použít jejich libovolnou část jako součást jiného programu. MMR bude vlastníkem samotných aplikací jakožto i veškerých autorských práv k aplikacím.

- Pokud bude potřeba k provozu webového portálu zvláštních licencí, budou tyto licence součástí dodávky.

- Prezentace webového portálu musí splňovat metodiku tvorby a testování webových stránek přístupných uživatelům se zdravotními či jinými hendikepy, pravidla pro tvorbu přístupného webu, které jsou uvedena v Zákoně č. 365/2000 Sb. ze dne 14. září 2000 o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a ve Vyhlášce č. 64/2008 Sb. ze dne 7. února 2008 o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), v platném znění, včetně zajištění pravidla Blind Friendly Web.

- Prezentace webového portálu musí být optimalizována pro zobrazení v běžných webových prohlížečích – Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, OPERA a musí být nezávislá na operačním systému klienta a verzi webového prohlížeče.

- Aplikace bude provozována na serverech zadavatele.

- Aplikace musí obsahovat modifikaci optimalizovanou pro připojení prostřednictvím chytrých telefonů a tabletů (OS Android, IOS, Windows Mobile, Blackberry)

- Dodavatel bude poskytovat nonstop podporu prostřednictvím e-mailu, tel. linky s max. dobou čekání 3 min..

- Layout webového portálu musí odpovídat Manuálu jednotného vizuálního stylu MMR – viz. Příloha č. 3 a Manuálu pro publicitu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost – viz. Příloha č.4.

- Diskusní a e-learningová platforma musí korespondovat s funkcemi LMS – Learning management system  (dále jen „LMS“).

- Veškeré užité programové vybavení musí splňovat licenční podmínky open sources. Veškeré výše uvedené podmínky se týkají i redakčního systému.

1.7.1 Požadavky na e-learningovou aplikaci:

- Provoz portálu musí být zajištěn jako webová aplikace.

- Systém nesmí klást žádné další požadavky na klienta z hlediska instalace SW, kromě internetového prohlížeče.

- Provoz portálu a zálohování dat bude realizováno na serverech zadavatele.

1.7.2 Uživatelé a uživatelské role:

- Podpora uživatelských rolí (administrátor, garant, lektor, účastník kurzu, host).

- Podpora autentizace uživatelských účtů – ruční registrace.

- Podpora managementu přístupu uživatelů do jednotlivých variant kurzů.

- Možnost vytváření uživatelských skupin.

1.7.3 Komunikační nástroje a zpětná vazba:

- Podpora zasílání zpráv uživatelům, včetně notifikace na email a SMS.

- Podpora plánování událostí a termínů, včetně notifikace na email a SMS.

- Nástroje pro komunikaci mezi lektorem a účastníky a účastníky navzájem.

- Nástroje pro hodnocení činností uživatelů v rámci kurzu (bodové hodnocení, škály, komentáře).

- Podpora zpětné vazby ve formě hodnocení (lektorem) souborů vložených účastníky kurzu.

- Nástroje pro vytváření, správu a vyhodnocení testů (autotestů), otázek a odpovědí (účastník vloží jako odpověď slovo nebo sousloví, otázky s výběrem jedné nebo více odpovědi).

- Podpora náhodně generovaného výběru otázek a odpovědí v testu.

- Nástroje pro evaluaci kurzu.

- Nástroje pro online generování statistik a sestav o návštěvnosti kurzů, zobrazení studijních materiálů, úspěšnosti v testech.

1.7.4 Kurzy a obsah kurzů

- Nástroje pro online vytváření popisů kurzů a kapitol (jako součást redakčního systému).

- Správa organizační struktury a vzhledu kurzu.

- Podpora vkládání a zobrazení studijních materiálů ve formátu PDF nebo online prostřednictvím redakčního systému.

- Podpora vkládání multimediálního obsahu (obrázky-  jpg, png a videa avi, mp4, mpg).

- Možnost integrace z Youtube, Streamů a Vimea.

- Fulltextové vyhledávání.

- Podpora rozpracovanosti kurzu. Účastník, který se v libovolném bodě kurzu odhlásí, může po dalším přihlášení od tohoto bodu pokračovat v práci.

- Export obsahu (studijních materiálů) kurzu pro offline použití (tisk, formát PDF).

1.7.5 Školení

- Dodavatel zajistí zaškolení redaktorů - LMS, min. 5 zaměstnanců zadavatele, a zaškolení min 2 zaměstnanců zadavatele jako servisních pracovníků.

1.7.6 Dokumentace

- Dodavatel předá zadavateli veškerou nezbytnou dokumentaci ke všem dodaným SW aplikacím, a to:

- uživatelský manuál

- administrátorský manuál

- kompletní programátorskou dokumentaci včetně vývojových diagramů.

- Dokumentace bude předána v rámci akceptačního řízení po skončení Fáze Evaluace.

1. 8	Fáze Webový portál bude předmětem akceptačního řízení dle této smlouvy. Souhrnná písemná zpráva bude objednateli protokolárně předána  do 8 týdnů po podpisu této smlouvy.

1.9 Smluvní strany sjednávají podrobné podmínky fáze Evaluace (provedení evaluace) takto:

- Fáze Evaluace zahrnuje pilotní provoz webových stránek projektu, vč. diskusního fóra a e-learningové aplikace, konzultační a metodickou podporu ze strany zpracovatele, průběžnou evaluaci a správu portálu a finální úpravy aplikací včetně zapracování změnových požadavků na webový portál tak, aby byl dlouhodobě udržitelný.

1.9.1	Výstupem fáze Evaluace bude upravený a plně funkční webový portál – webové stránky projektu, diskusní fórum a e-learningová aplikace, připravený pro standardní provoz.

1.10 	Fáze Evaluace bude předmětem akceptačního řízení dle této smlouvy. Souhrnná písemná zpráva včetně požadovaných příloh - kompletní dokumentace podle bodu 1.7.6 této smlouvy bude  objednateli protokolárně předána, a to nejpozději do 31. 3. 2015.

1.11	Další podmínky postupu jsou stanoveny v přílohách této smlouvy; pokud by však nastal rozpor mezi zněním této smlouvy a jejích příloh, budou mít aplikační přednost pravidla dle této smlouvy.

1.12	Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Vytvoření webového portálu pro vzdělávání stavebních úředníků“. Zhotovitel se proto zavazuje, že se na plnění předmětu této smlouvy budou podílet fyzické osoby, které při prokazování kvalifikačních předpokladů označil jako členy realizačního týmu. Jejich výměna je možná pouze na základě objednatelem odsouhlasené písemné žádosti, jejíž součástí budou doklady prokazující, že nově navrhovaný člen realizačního týmu splňuje kvalifikační předpoklady, které od člena týmu na pozici, do níž je navrhován, vyžadovala zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu „Vytvoření webového portálu pro vzdělávání stavebních úředníků“. Bude-li písemná žádost právně bezvadná, nebude objednatel svůj písemný souhlas bezdůvodně odpírat či zdržovat.

1.13	Zhotovitel je povinen dodržovat Informační povinnost dle Manuálu pro publicitu OP LZZ; tj. uvádět ve všech písemných dokumentech loga ESF, EU a OP LZZ a prohlášení „Podporujeme vaši budoucnost“ dle podmínek poskytovatele dotace. Podrobnosti jsou uvedeny v dokumentu vydaném poskytovatelem dotace. K datu uzavření této smlouvy se jedná o Manuál pro publicitu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost uveřejněný na URL adrese http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/prirucka-d4.

Článek 2

Cena díla a platební podmínky

2.1	Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena díla činí celkem  …………..……Kč (slovy…), z toho DPH ve výši ….% činí …. Kč (slovy…) a cena bez DPH činí …Kč (slovy…). [Poznámka: červeně vyplněný text uvede v návrhu smlouvy pouze uchazeč, který je plátcem DPH]. Výše odměny je konečná, a to i v případě, že v době platnosti smlouvy se druhá smluvní strana stane plátcem DPH.

2.1.1	Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude rozdělena na dvě části dle jednotlivých fází díla:

|  | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Fáze Webový portál (max. 70 %) | ……. | ……. | ……. |
| Fáze Evaluace (max. 30 %) | ……. | ……. | ……. |

2.2	Právo fakturovat příslušnou část ceny díla vzniká zhotoviteli vždy po protokolární akceptaci předané části díla, kterou se ukončuje fáze díla; to je po vydání oběma smluvními stranami podepsaného protokolu o předání a převzetí fáze Webový portál a fáze Evaluace.

2.3	V případě, že v době, kdy bude fáze díla dokončena, bude uvedená sazba DPH zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena, bude zhotovitel účtovat k ceně plnění daň podle aktuálního znění zákona.

2.4	Smluvená cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné ke zhotovení díla, jakož i veškeré náklady související. Smluvní strany výslovně sjednávají, že nejde o tzv. cenu podle rozpočtu bez záruky jeho úplnosti či rozpočtu nezávazného ve smyslu § 2622 odst. 1 občanského zákoníku a na její výši nemá vliv vynaložení či výše jakýchkoli nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných předpisů povinen. Dohodnutou cenu lze měnit pouze písemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem.

2.5	Jestliže bez zavinění zhotovitele dojde v průběhu provádění díla k nutnosti provést dílo odchylně a tím dojde i k možnému zvýšení nákladů a zvýšení smluvní ceny, mohou být zhotovitelem tyto práce provedeny jen s písemným souhlasem objednatele.

2.6	Cenu díla uhradí objednatel, na základě faktur vystavených zhotovitelem, bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. V záhlaví faktury bude uvedeno číslo této smlouvy (CES), dále věta, že zakázka je financována z projektu reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00006 – Vzdělávání stavebních úředníků, spolufinancovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu. Splatnost faktury je nejméně 28 dnů od jejího doručení objednateli. Přílohou faktury musí být protokol o předání a převzetí podepsaný oběma smluvními stranami.

2.7	V případě, že faktura nebude obsahovat zákonem a touto smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou faktury.

2.8	Poslední faktura daného roku musí být předána k proplacení vždy do 10. 12. předmětného kalendářního roku včetně. V případě, že bude předána k proplacení po tomto dni, bude faktura proplacena až v roce následujícím.

2.9	Platba se považuje za provedenou dnem odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Článek 3

Autorskoprávní oprávnění objednatele

3.1	Zhotovitel díla prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k dílu, pokud taková práva jsou, a že má souhlas autorů k uzavření následujících licenčních ujednání. Toto prohlášení zahrnuje i taková práva autorů, která by vytvořením díla teprve vznikla.

3.2	Zhotovitel díla poskytuje objednateli díla jako nabyvateli licence oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití díla a bez jakéhokoliv omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.

3.3	Zhotovitel díla poskytuje tuto licenci objednateli díla (nabyvateli licence) bezúplatně; tím není dotčen nárok zhotovitele na zaplacení ceny díla ve výši a za podmínek dle článku 2 této smlouvy.

3.4	Objednatel díla (nabyvatel licence) je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.

3.5	Objednatel díla (nabyvatel licence) je oprávněn upravit či jinak měnit dílo, jeho název nebo označení autorů, stejně jako spojit dílo s jiným dílem nebo zařadit dílo do díla souborného, a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob.

Článek 4

Doba, místo a forma předání a převzetí zhotoveného díla,

akceptační řízení

4.1	Zhotovitel se zavazuje provést jednotlivé části (etapy) díla v termínech, které jsou uvedeny v článku 1 této smlouvy.

4.2	Místem plnění je sídlo objednatele.

4.3	Plnění díla dle této smlouvy podléhá akceptačnímu řízení. Objednatel se zavazuje vyjádřit se k výsledku plnění do 14-ti dnů od předání díla zhotovitelem. Výsledkem akceptačního řízení bude jeden z následujících závěrů:

Plnění je akceptováno bez výhrad – v akceptačním řízení bylo zjištěno, že poskytnuté plnění je funkční a zcela odpovídá požadavkům objednatele.

Plnění je akceptováno s výhradami – v akceptačním řízení bylo zjištěno, že poskytnuté plnění je funkční, avšak neodpovídá zcela dílčím požadavkům dle článku 1 této smlouvy, zjištěné vady budou uvedeny v akceptačním protokolu.

Plnění není akceptováno a je vráceno k přepracování – v akceptačním řízení bylo zjištěno, že poskytnuté plnění není funkční nebo zcela neodpovídá dílčím požadavkům dle článku 1 této smlouvy. Zjištěné vady budou uvedeny v akceptačním protokolu a dílo bude zhotoviteli vráceno k přepracování.

4.4	V případě, že výsledkem akceptačního řízení byla akceptace bez výhrad, je plnění považováno za řádně a bezvadně poskytnuté.

4.5	Pokud je plnění akceptováno s výhradami, vzniká zhotoviteli závazek předložit k akceptaci bezvadné plnění společně s další částí díla, která podléhá akceptačnímu řízení, a není-li taková, tak do jednoho měsíce od akceptace díla. Pokud zhotovitel nemůže odstranit výhrady z důvodů na straně objednatele, je povinen tak učinit do jednoho měsíce poté, co důvod odpadne. Pokud zhotovitel poruší povinnost předložit v dané lhůtě k akceptaci bezvadné plnění, nastávají právní důsledky neakceptace díla a jeho vrácení k přepracování.

4.6	Pokud byla s výhradami akceptována etapa díla, přičemž vady díla, k nimž objednatel vyslovil výhrady, vznikly výlučně v důsledku důvodů na straně objednatele, vzniká zhotoviteli právo fakturovat cenu odpovídající té části plnění, kterou objednatel považuje za řádně a bezvadně poskytnutou. Zbývající část ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat až po odstranění všech vad uvedených v akceptačním protokolu.

4.7	V případě, že výsledkem akceptačního řízení je neakceptace a vrácení k přepracování, není plnění považováno za řádně a bezvadně poskytnuté a zhotovitel se zavazuje odstranit vady plnění uvedené v akceptačním protokolu nejpozději do 1 měsíce ode dne zhotovení akceptačního protokolu. V takovém případě je zhotovitel ode dne vrácení k přepracování v prodlení a uplatní se sankční podmínky pro prodlení. Nedodržení následného termínu pro odstranění vad bude považováno za zásadní porušení smlouvy.

4.8	 Pokud má být část díla protokolárně předána dle článku 1 této smlouvy, zavazuje se zhotovitel předat dílo ve 3 tištěných a 1 elektronickém vyhotovení. Protokolárně se předává část díla vždy teprve až po jeho akceptaci.

Článek 5

Práva a povinnosti smluvních stran

5.1	Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (provádění předmětu díla) i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (s provedením díla). Povinnost mlčenlivosti se obdobně vztahuje i na zaměstnance zhotovitele a jeho případné subdodavatele.

5.2	Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit z těchto důvodů:

- Zhotovitel zásadně porušil smlouvu.

- Zhotovitel uvedl v nabídce podané ve výběrovém řízení nepravdivé údaje, zejména v části nabídky, kde prokazoval kvalifikaci, nebo v podepsaném návrhu této smlouvy.

5.3	Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy rovněž oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí zhotoviteli, pokud nebyla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce, jinak právo objednatele odstoupit od této smlouvy zaniká.

5.4	Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět zejména z těchto důvodů:

- Zhotovitel uvedl nepravdivé údaje o nově navrhovaném členovi realizačního týmu.

- Zhotovitel porušil povinnost mlčenlivosti.

Právní účinky výpovědi se nevztahují na etapu díla, kterou objednatel již zaplatil.

5.5	Objednatel může dále odstoupit od této smlouvy nebo ji vypovědět za podmínek upravených občanským zákoníkem.

5.6	Smluvní strany se dohodly, že odstoupení objednatele od smlouvy je účinné dnem jeho doručení zhotoviteli, nejpozději však uplynutím desátého kalendářního dne po jeho odeslání na adresu sídla zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy. Výpovědní doba činí 7 kalendářních dnů ode dne doručení výpovědi zhotoviteli.

5.7	Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, není v likvidaci a nemá v evidenci daní vedeny daňové nedoplatky. Dále zhotovitel prohlašuje, že nemá ve statutárním orgánu osoby, které byly v době posledních tří let pravomocně odsouzeny pro trestný čin hospodářský, proti majetku, ani pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání zhotovitele.

Článek 6

Záruka za dílo

6.1	Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo za jakost v trvání 24 měsíců, počínaje dnem předání díla podle bodu 1.2. Záruka za jakost se zejména vztahuje na případy, kdy z důvodů, jež byly zhotoviteli při zhotovování díla prokazatelně známé, nelze využívat webový portál, 
e-learning a diskusní fórum způsobem, odpovídajícím účelu díla.

6.2	Zhotovitel odpovídá za vady díla dle § 2099 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly po jeho převzetí způsobeny objednatelem, neoprávněným zásahem třetí osoby či neodvratitelnými událostmi.

6.3	V případě, že předané dílo vykazuje vady, musí tyto vady objednatel písemně u zhotovitele reklamovat. Písemná forma je podmínkou platnosti reklamace. V reklamaci musí objednatel uvést, jak se zjištěné vady projevují.

6.4	V případě, že se jedná o vadu, kterou lze odstranit opravou, má objednatel právo na bezplatné odstranění vad nebo nedodělků a to nejpozději do 1 měsíce od uplatnění reklamace. Pokud tak zhotovitel v plném rozsahu neučiní, může objednatel žádat zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy si objednatel vady či nedodělky opraví nebo odstraní sám nebo použije k jejich odstranění třetí osoby, poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla odpovídající rozsahu reklamovaných vad a nedodělků, či může objednatel od smlouvy odstoupit. Další nároky objednatele plynoucí mu z titulu vad díla z obecně závazných právních předpisů tím nejsou dotčeny.

6.5	Jestliže jde o vady, které nelze odstranit a vady či nedodělky jsou takového charakteru, že podstatně ztěžují užívání díla či dokonce brání v jeho užívání, platí, že objednatel má právo od smlouvy odstoupit.

6.6	Reklamace vad musí být doručena zhotoviteli nejpozději poslední den záruční lhůty, jinak práva objednatele z odpovědnosti za vady zanikají. Záruka však neběží po dobu, kdy je reklamace objednatele doručena zhotoviteli, a to až do odstranění vad.

Článek 7

Smluvní pokuty

7.1	V případě, že zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení jednotlivých částí (etap) díla uvedeným v článku 1, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

7.2	Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,-Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

7.3	Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.

7.4	Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva ze strany objednatele doručena zhotoviteli.

7.5. Za porušení povinnosti dodat kompletní dokumentaci vytvořených aplikací (uživatelský manuál, administrátorský manuál, kompletní programátorskou dokumentaci včetně vývojových diagramů) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý jednotlivý případ nekompletního předání.

Článek 8

Oprávněné osoby

8.1	Na základě této smlouvy jsou oprávněny jménem objednatele udělovat závazné pokyny zhotoviteli tyto osoby: objednatel - Ing. Marcela Pavlová a ředitelka odboru projektového řízení Ing. Bc. Radmila Outlá.

8.2	Změna výše uvedených osob musí být provedena na základě písemného oznámení druhé smluvní straně.

8.2	Výše uvedenými ujednáními není dotčeno právo statutárního orgánu nebo jiného orgánu jednat za právnickou osobu.

Článek 9

Závěrečné ujednání

9.1	Veškeré změny smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

9.2	Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

9.3	Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je dále povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o poskytovatele, MPSV, MV, objednatele, MF, NKÚ, Evropský účetní dvůr, Evropskou komisi, příslušný finanční úřad a další oprávněné orgány státní správy), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), nejméně však 10 let od ukončení projektu (minimálně do konce r. 2024). Zhotovitel se zavazuje rozšířit na základě smluvního dodatku povinnost spolupůsobit při výkonu kontroly, pokud to bude objednateli stanoveno jako podmínka pro přidělení národních či evropských finančních prostředků. Závazkem uzavřít dodatek je zhotovitel vázán po dobu jednoho roku od chvíle, kdy se objednatel dozví o podmínce.

9.4	Zhotovitel je zároveň povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním, zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zejména dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

9.5	Povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, zejména povinnosti dle bodů 1.12, 1.13, 9.3 a 9.4 se plně vztahují i na subdodavatele zhotovitele.

9.6	Zhotovitel při plnění této smlouvy musí zajistit dodržení všech právních, bezpečnostních a hygienických předpisů vztahujících se k předmětu veřejné zakázky.

9.7	Zhotovitel prohlašuje, že obsahem této smlouvy není obchodní tajemství a souhlasí s tím, aby byla tato smlouva uveřejněna na profilu zadavatele.

9.8	Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

9.9	Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Návrh struktury výstupů

V ………… dne ……………………

………………………………….			    ……………………..

Objednatel			  			 Zhotovitel

Příloha č. 1:	Návrh struktury výstupů