**Příloha č. 3 zadávací dokumentace – závazný návrh smlouvy o dílo**

č.j.: [BUDE DOPLNĚNO ZADAVATELEM]

**SMLOUVA O DÍLO**

Smluvní strany:

## 

**Česká republika – Ministerstvo vnitra**

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

kontaktní adresa: nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4

zastoupen/jednající: Ing. Roman Vrba, ředitel odboru eGovernmentu MV ČR

osoba zodpovědná

za věcné plnění: Ing. František Knotek

IČ: 00007064

DIČ: CZ00007064

Bankovní spojení: ČNB, pobočka 701

Číslo účtu: 6015-3605881/0710

Datová schránka: [6bnaawp

(dále jen „***Objednatel***“, v jednotlivých částech Příloh této Smlouvy o dílo označen též jako „***Zadavatel***“)

a

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

se sídlem: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČ: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

DIČ: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Bankovní spojení: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Číslo účtu: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

zapsána v obchodním rejstříku [DOPLNÍ UCHAZEČ] soudu v [DOPLNÍ UCHAZEČ], oddíl [DOPLNÍ UCHAZEČ], vložka [DOPLNÍ UCHAZEČ]

zastoupena/jednající: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Datová schránka: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

(dále jen „***Zhotovitel***“, v jednotlivých částech Příloh této Smlouvy o dílo označen též jako  „***Dodavatel***“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „***Smluvní strana***“ nebo společně „***Smluvní strany***“)

# **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

* 1. Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***Občanský zákoník***“) a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***Autorský zákon***“), a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Občanského zákoníku uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „**S*mlouva***“).
  2. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující Smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této Smlouvy. Smluvní strany   
     se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí bez prodlení druhé Smluvní straně. V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů Smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke Smlouvě dodatek.
  3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto Smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
  4. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této Smlouvě budou mít význam, jenž je jim ve Smlouvě, včetně jejích příloh a dodatků, připisován. Pro zajištění jednotného výkladu pojmů používaných v rámci této Smlouvy definují strany rovněž tento slovníček pojmů:

|  |  |
| --- | --- |
| Pojem: | Význam: |
|  |  |
| *OPLZZ* | Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost |
|  |  |
| *Veřejná zakázka* | veřejná zakázka s názvem „Dodání analytických prací  a vytvoření 3 interaktivních formulářů na Portálu veřejné správy pro účely projektu Optimalizace životních situací  ve vztahu k Registru práv a povinností“, zahájená Objednatelem dne [BUDE DOPLNĚNO ZADAVATELEM] |
| *Zadávací dokumentace*  *ŽS* | zadávací dokumentace Veřejné zakázky včetně všech jejích příloh životní situace |

* 1. Tato Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na Veřejnou zakázku zadávanou Objednatelem jako zadavatelem s využitím institutů zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***ZVZ***“) a za dodržení podmínek uvedených v nařízení ministra vnitra č. 44/2014 o zadávání veřejných zakázek, neboť nabídka Zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku byla Objednatelem vyhodnocena jako nejvhodnější.
  2. Zhotovitel dále prohlašuje, že se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí Zadávací dokumentace a které stanovují požadavky na předmět plnění této Smlouvy, a že je odborně způsobilý ke splnění všech jeho závazků podle této Smlouvy.
  3. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude plnění dle této Smlouvy poskytovat v souladu   
     s veškerými požadavky obsaženými v Zadávací dokumentaci a v souladu se svou nabídkou, jejíž část je přílohou č. 2 Smlouvy.
  4. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a Zadávací dokumentace jsou stanovena tato výkladová pravidla:

### v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací;

### v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace;

### v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a Zadávací dokumentace budou mít přednost ustanovení této Smlouvy.

* 1. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné   
     pro realizaci díla za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou ve Smlouvě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění Veřejné zakázky.
  2. Zhotovitel prohlašuje, že jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na plnění vztahují.

# **ÚČEL SMLOUVY**

* 1. Základním účelem, pro který se tato Smlouva uzavírá, je provedení díla Zhotovitelem spočívajícího ve vytvoření a dodání 3 níže uvedených multiagendových elektronických formulářů, na kterých bude:
* pilotně ověřen nový přístup v chápání problematiky životních situací,
* prakticky definovány zejména technické a legislativní problémy, které v současné době brání realizaci úplného epodání u procesů, ze kterých   
  se vybrané životní situace skládají,
* technicky vyřešeno předvyplňování údajů do formulářů z Informačního systému datových schránek (ISDS) a navržena služba volání údajů ze základních registrů/agendových informačních systémů, pro případ změny legislativního rámce.
  1. Předmět plnění této Smlouvy je realizován v rámci projektu „Optimalizace životních situací ve vztahu k Registru práv a povinností“, registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/D9.00002 (dále jen „***Projekt***“), spolufinancovaného Evropskou unií z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen „***OPLZZ***“).
  2. Smluvní strany budou při plnění předmětu této Smlouvy postupovat v souladu   
     s Programovým dokumentem OPLZZ a Prováděcím dokumentem OPLZZ, v souladu   
     s výzvou k předkládání žádostí o finanční podporu relevantní pro účel a předmět této Smlouvy včetně jejich veškerých příloh (dále také „***Výzva***“) a v souladu s oficiálními doporučeními a oznámeními řídícího orgánu či zprostředkujícího subjektu dané Výzvy v aktuálním platném znění.

# **PŘEDMĚT SMLOUVY**

* 1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí pro Objednatele provést řádně a včas a za cenu a podmínek stanovených dále v této Smlouvě dílo spočívající ve vytvoření 3 multiagendových elektronických formulářů a souvisejících prací v rámci realizace Projektu (dále jen „***Dílo***“).
  2. Předmětem plnění dle této Smlouvy (Díla) je:
     1. Vytvoření návrhu podoby a logiky eformulářů k  uvedeným životním situacím, zajištění analytických prací s tím souvisejících.
     2. Vytvoření eformulářů pro řešení životních situací Uzavření manželství, Narození dítěte, Úmrtí v některé z běžně dostupných formulářových technologií. Elektronické formuláře budou uveřejněné na infrastruktuře Portálu veřejné správy.
     3. Řešení musí umožnit vyplnit vybraný eformulář, připojit k němu přílohy, digitálně ho podepsat a odeslat. Požadované způsoby zpracování formuláře:
     + Odeslat datovou schránkou, případně ověření uživatele jiným způsobem.
     + Podepsat elektronicky a odeslání emailem na podatelnu úřadu.
     + Vytisknout vyplněný formulář - systém umožní, aby si občan mohl vytisknout formulář s barcode (který bude obsahovat min. zakódovaný obsah formuláře a jednoznačný identifikátor dokumentu) a jeho zaslání (případně paralelně s jeho zasláním prostřednictvím epodání) podepsaný v papírové podobě.
     1. Systém musí dále umožnit, aby si občan mohl uložit formulář na svůj lokální disk (za účelem archivace, pro následné podání elektronicky nebo   
        pro vytisknutí a odeslání klasickou poštou, případně osobním podáním   
        na úřadě).
     2. Automatické upozorňování uživatele na chyby (řešení musí vyzvat uživatele   
        k jejich opravení vyznačením ve formuláři, popř. i vypsáním příslušného seznamu).
     3. Předvyplňování dat ve formuláři z Informačního systému datových schránek   
        a pokud bude potřeba, číselníků adres RUIAN.
     4. Příprava formuláře pro následné zpracování dat v úřadu (spisová služba, agendové informační systémy). Aplikace minimálně do jednoho agendového systému.
     5. Tvorba formuláře, aby byl přístupný i pro osoby se zdravotním postižením.
     6. Předání zdrojových kódů a majetkových práv k těmto formulářům   
        na Ministerstvo vnitra ČR.
     7. Analytické práce při návrhu opatření (zejména procesních, legislativních   
        a technických) pro odstranění případných problémů současného stavu   
        z důvodu dosažení elektronizace výše uvedených ŽS v budoucnosti.
  3. Předmět plnění této Smlouvy (Dílo) a jeho realizace je podrobně specifikován v příloze č. 1 této Smlouvy (Specifikace předmětu plnění) a v příloze č. 2 Smlouvy (Přístup   
     k realizaci zakázky).
  4. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s jím navrženým postupem, který je obsažen v příloze č. 2 této Smlouvy, a dále v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují předmětu této Smlouvy a veškerým podmínkám uvedeným v Zadávací dokumentaci.
  5. Součástí plnění předmětu této Smlouvy je dále závazek Zhotovitele poskytovat Objednateli analytické a konzultační služby související s Předmětem plnění, pokud jich bude pro řádné provedení Díla třeba.
  6. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění podle této Smlouvy není plněním nemožným, a že tuto Smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil s předmětem této Smlouvy, a že Dílo může být dokončeno způsobem a v termínech stanovených v této Smlouvě.
  7. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo v souladu   
     se všemi podmínkami této Smlouvy sjednanou cenu dle této Smlouvy.

# **DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

* 1. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo a všechny jeho části Objednateli v již akceptované podobě nejpozději k 30. 11. 2015.
  2. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo dle následujícího základního věcného   
     a časového harmonogramu:

|  |  |
| --- | --- |
| Název výstupu projektu | Požadovaný termín ukončení (splnění) nejpozději do |
| Multiagendový formulář pro ŽS Uzavření manželství – sňatek + s tím spojené analytické práce související s návrhem opatření pro odstranění případných problémů současného stavu pro elektronizaci této ŽS | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Multiagendový formulář pro ŽS Úmrtí + s tím spojené analytické práce související s návrhem opatření pro odstranění případných problémů současného stavu pro elektronizaci této ŽS | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| [Multiagendový formulář pro ŽS Narození dítěte + s tím spojené analytické práce související s návrhem opatření pro odstranění případných problémů současného stavu pro elektronizaci této ŽS | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |

* 1. Místem plnění je sídlo Zhotovitele a sídlo Objednatele, popřípadě jeho kontaktní adresa uvedená v záhlaví Smlouvy.

# **CENA DÍLA**

* 1. Celková cena za provedení předmětu Smlouvy (Díla) činí [DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ] korun českých) bez DPH, tj. [DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ] korun českých) včetně DPH ve výši [DOPLNÍ UCHAZEČ] % (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ] procent).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název výstupu projektu | Počet člověkodnů | Cena za člověkoden bez DPH | Cena celkem bez DPH |
| Multiagendový formulář pro ŽS Uzavření manželství – sňatek + s tím spojené analytické práce související s návrhem opatření pro odstranění případných problémů současného stavu pro elektronizaci této ŽS | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Multiagendový formulář pro ŽS Úmrtí + s tím spojené analytické práce související s návrhem opatření pro odstranění případných problémů současného stavu pro elektronizaci této ŽS | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Multiagendový formulář pro ŽS Narození dítěte + s tím spojené analytické práce související s návrhem opatření pro odstranění případných problémů současného stavu pro elektronizaci této ŽS | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |

*uchazeč doplní v souladu se svou nabídkou*

* 1. Celková cena Díla dle této Smlouvy je uvedena jako maximální, nejvýše přípustná, nepřekročitelná a zahrnující veškeré náklady Zhotovitele nutné k řádnému splnění předmětu Smlouvy (např. správní a místní poplatky, vedlejší náklady, náklady spojené s dopravou do místa plnění, včetně nákladů souvisejících s provedením všech zkoušek a testů prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů předmětu plnění dle Smlouvy, jakož nákladů souvisejících se zajištěním dalších podkladů, předpisů apod., které Zhotovitel zajistí pro řádný proběh plnění předmětu Smlouvy apod.). Součástí ceny Díla jsou i služby a dodávky, které v Zadávací dokumentaci nebo v této Smlouvě nejsou výslovně uvedeny, ale Zhotovitel jakožto odborník o nich ví nebo má vědět,   
     že jsou nezbytné pro řádné provedení Díla. Zhotovitel nese veškeré náklady nutně nebo účelně vynaložené při plnění závazku z této Smlouvy včetně správních poplatků. Cenu Díla je možné upravit pouze za níže specifikovaných podmínek.
  2. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu plnění této Smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro plnění předmětu této Smlouvy, bude tato sazba promítnuta do všech cen uvedených v této Smlouvě s DPH a Zhotovitel je od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě.
  3. Cena uvedená v odst. 5.1 této Smlouvy je cena v korunách českých. Stane-li se v průběhu trvání Smlouvy Česká republika členem Evropské měnové unie a bude-li závazně stanoven koeficient pro přepočet CZK na EUR, budou ceny sjednané v CZK přepočteny na EUR na základě tohoto koeficientu sjednaného v mezinárodních úmluvách, kterými bude Česká republika vázána, jakož i v souladu s případnou tomu odpovídající vnitrostátní právní úpravou České republiky.
  4. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu   
     s platnými právními předpisy.

# **PLATEBNÍ PODMÍNKY**

* 1. Právo na zaplacení ceny dílčího plnění vzniká Zhotoviteli řádným protokolárním předáním a převzetím Díla nebo jeho dílčího plnění na základě písemné akceptace Objednatele, a to nejdříve po sjednaném termínu plnění v souladu s harmonogramem v části IV. Smlouvy na základě daňového dokladu (faktury) vystavené Zhotovitelem. Datum uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DUZP“) bude stanoveno datem schváleného Akceptačního protokolu. Přílohou takto vystavené faktury bude kopie Akceptačního protokolu, potvrzeného Smluvními stranami.
  2. Při realizaci Díla nejsou přípustné vícenáklady. Objednatel nebude poskytovat zálohové platby.
  3. Faktury musí mít obecné náležitosti daňových dokladů podle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 Občanského zákoníku a musí v nich být uvedeno číslo Smlouvy.
  4. Faktury musí dále obsahovat všechny náležitosti vyplývající z režimu spolufinancování Projektu ze strukturálních fondů Evropské unie, zejména registrační číslo Projektu (CZ.1.04/4.1.00/D9.00002), název Projektu (Optimalizace životních situací ve vztahu k Registru práv a povinností) a informaci o tom, že Projekt je spolufinancován   
     z OPLZZ, včetně povinných parametrů publicity, dále cenu bez DPH, sazbu DPH   
     a cenu vč. DPH. Přílohou faktury musí být položkový rozpis fakturovaného plnění, který bude zpracován v rozsahu a v podrobnostech nezbytných pro řádný výkon kontroly Objednatele dle ustanovení § 14 odst. 2 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).
  5. Faktury budou zasílány na kontaktní adresu Objednatele, tj. na adresu Česká republika – Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4.
  6. Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli.   
     V případě pochybností se má za to, že k doručení faktury došlo třetí pracovní den   
     po prokazatelném odeslání. Za den úhrady faktury se považuje den odepsání příslušné částky z účtu Objednatele a její zaslání ve prospěch účtu Zhotovitele.
  7. Zhotovitel se zavazuje, že poslední zdanitelné plnění v rámci Díla bude uskutečněno nejpozději ke dni 30. 11. 2015.
  8. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit bez zaplacení fakturu, která není vystavena v souladu s touto Smlouvou, a to do 10 kalendářních dnů ode dne obdržení faktury. Oprávněným vrácením faktury přestane běžet původní doba splatnosti. Po opravě faktury Zhotovitelem běží nová lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.
  9. Veškeré platby podle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně. V případě, že v České republice dojde k zavedení EUR jakožto úřední měny České republiky, bude proveden přepočet ceny na EUR, a to podle úředně stanoveného směnného kursu. Veškeré platby za plnění Smlouvy budou ode dne zavedení EUR, jakožto úřední měny České republiky, hrazeny pouze v EUR.
  10. Cenu Předmětu plnění je možné měnit v případě změny výše sazby DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě změny sazeb DPH je Zhotovitel povinen k ceně předmětu plnění bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny dodávky v důsledku změny sazby DPH není nutno ke Smlouvě uzavírat dodatek.

# **PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, AKCEPTACE**

* 1. Akceptační procedura zahrnuje ověření řádného provedení Díla porovnáním skutečných vlastností Díla s jeho specifikací stanovenou touto Smlouvou a jejími přílohami.
  2. Podmínkou řádného předání Díla či jeho části je úspěšné splnění požadavků akceptačního řízení, jehož účelem je ověřit, zda Dílo nebo jeho část odpovídá schváleným funkčním a technickým specifikacím a všem Objednatelem požadovaným parametrům, zejména specifikaci uvedené v přílohách této Smlouvy.
  3. Řízení o akceptaci příslušného plnění je zahájeno dnem skutečného předání takového plnění a je ukončeno podpisem příslušného akceptačního protokolu Objednatelem   
     a Zhotovitelem (dále jen „***Akceptační protokol***“). Objednatel potvrdí příslušný Akceptační protokol pouze v případě, že Zhotovitelem předané plnění splňuje podmínky a vlastnosti stanovené Smlouvou a jejími přílohami, je funkční   
     bez nedodělků a bez vad. Akceptační protokol bude obsahovat minimálně:
* popis Díla nebo jeho části, které byly předmětem akceptace;
* záznam průběhu akceptačního řízení;
* seznam akceptačních testů se záznamem jejich výsledků (u plnění, pro které   
  to je relevantní);
* seznam zjištěných vad s jejich klasifikací dle kategorií (u plnění, pro které to je relevantní);
* výsledek akceptačního řízení;
* příslušnou dokumentaci (v elektronické a listinné podobě), formou řízené dokumentace;
* seznam všech podepsaných dílčích akceptačních protokolů vztahujících   
  se k realizačním fázím Díla Objednatelem při akceptačním řízení příslušného milníku; popřípadě údaj, že tyto protokoly nebyly zhotoveny;
* seznam všech podepsaných Kontrolních protokolů v rámci příslušné realizační fáze Díla při akceptačním řízení realizační fáze Díla; popřípadě údaj, že tyto protokoly nebyly zhotoveny.
  1. Akceptační řízení za příslušné plnění dle Smlouvy lze zahájit pouze na základě předání všech požadovaných plnění pro daný milník či realizační fázi Díla dle této Smlouvy. Každé takové plnění bude zakončeno podpisem Akceptačního protokolu. V akceptačním řízení budou projednány výhrady Objednatele a stanovena výsledná závažnost připomínek vad a nedodělků, včetně termínů jejich odstranění. Výsledky tohoto řízení budou uvedeny do Akceptačního protokolu.
  2. Kategorizace vad předávaného plnění dle této Smlouvy při akceptačním řízení:
     1. Vada kategorie A

Popis vady: Vážné vady s nejvyšší prioritou, které mají kritický dopad do funkčnosti Díla nebo jeho části a dále vady, které znemožňují užívání Díla nebo jeho části Objednatelem nebo způsobují vážné provozní problémy.

* + 1. Vada kategorie B

Popis vady: Vada, která svým charakterem nespadá do kategorie A. Znamená vážné vady způsobující zhoršení výkonnosti a funkčnosti Díla nebo jeho části. Dílo nebo jeho část má omezení nebo je částečně nefunkční. Jedná se o odstranitelné vady, které způsobují problémy při užívání a provozování Díla nebo jeho části Objednatelem, ale umožňují provoz.

* + 1. Vada kategorie C

Popis vady: Vada, která svým charakterem nespadá do kategorie A nebo kategorie B. Znamená snadno odstranitelné vady s minimálním dopadem na funkcionality   
či funkčnost Díla nebo jeho části.

* 1. Výsledkem akceptačních řízení mohou být 3 stavy:

1. **Akceptováno bez výhrad.** V případě, že Objednatel v průběhu akceptačního řízení nenalezne v předaném plnění žádné vady ani nedodělky (dle výše uvedené kategorizace vad), uvede Objednatel do Akceptačního protokolu, že předané plnění bylo akceptováno bez výhrad a Akceptační protokol potvrdí svým podpisem.
2. **Akceptováno s výhradami.** V případě, že budou v průběhu akceptačního řízení shledány v předaném plnění vady nebo nedodělky a to v počtu 0 vad kategorie A a/nebo maximálně 5 vad kategorie B a/nebo maximálně 15 vad kategorie C, dohodnou se Objednatel a Zhotovitel na termínu, do kterého je Zhotovitel povinen tyto vady a nedodělky odstranit. Seznam vad nebo nedodělků s termíny jejich odstranění bude uveden v Akceptačním protokolu. V Akceptačním protokolu bude uvedeno, že předané plnění bylo akceptováno s výhradami a obě Smluvní strany Akceptační protokol potvrdí svým podpisem. Po odstranění všech vad a nedodělků podepíší obě Smluvní strany nový Akceptační protokol s výsledkem „Akceptováno bez výhrad“.
3. **Neakceptováno.** V případě, že budou v průběhu akceptačního řízení v předaném plnění shledány vady a nedodělky a to v počtu 1 a více vad kategorie A a/nebo 6   
   a více vad kategorie B a/nebo více než 15 vad kategorie C, není předané plnění akceptováno a není rovněž považováno za předané v souladu se Smlouvou (zejména se Zhotovitel dostává do prodlení se Smlouvou stanoveným termínem plnění). Smluvní strany se dohodnou na termínech nového předání a nového akceptačního řízení. V Akceptačním protokolu bude uvedeno, že předané plnění nebylo akceptováno a budou stanoveny termíny nového předání a akceptačního řízení a obě Smluvní strany Akceptační protokol potvrdí svým podpisem.
   1. V rámci kategorizace vad a stanovování výsledků akceptačního řízení je nepřípustné vady nebo nedodělky jakkoliv sdružovat nebo slučovat (např. 2 obdobné vady kategorie B nelze považovat za 1 vadu kategorie B apod.). Kategorizaci vad předávaného plnění dle Smlouvy ve smyslu odst. 7.6 a 7.7 tohoto článku Smlouvy stanovuje při akceptačním řízení výhradně Objednatel.
   2. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění předmětu Smlouvy (provádění Díla) požadovat zprávy (reporty) o průběžném stavu plnění.
   3. Zhotovitel je rovněž povinen Objednatele na jeho vyžádání bez zbytečného odkladu seznámit se stavem realizace plnění této Smlouvy.
   4. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, maximální lhůta na odstranění vady kategorie A nepřesáhne 5 (slovy: pět) kalendářních dnů od data podpisu Akceptačního protokolu a maximální lhůta na odstranění vad kategorie B a C nepřesáhne 5 (slovy: pět) pracovních dní od data podpisu Akceptačního protokolu se stavem „Akceptováno s výhradami“. Nedodržení této maximální lhůty bude považováno za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele. Odstranění vad je základní podmínkou   
      pro zahájení předání/převzetí Díla jako celku. Lhůty na odstranění vad uvedené   
      v tomto odstavci se vztahují pouze na vady a incidenty zjištěné před uvedením Díla   
      do provozu.
   5. Předání/převzetí části Díla je možné pouze na základě akceptačního řízení s výsledkem „Akceptováno bez výhrad“ nebo „Akceptováno s výhradami“. Podpis Akceptačního protokolu za plnění vztahující se k příslušnému fakturačnímu milníku dle Smlouvy Objednatelem s výsledkem „Akceptováno bez výhrad“ nebo „Akceptováno s výhradami“ je podmínkou pro vznik oprávnění Zhotovitele vystavit Fakturu   
      za poskytnutí příslušného plnění podle této Smlouvy.
   6. Dílo se považuje za řádně provedené předáním a převzetím všech jeho částí. Objednatel podepíše Zhotoviteli finální Akceptační protokol s výsledkem „Akceptováno bez výhrad“, jestliže výsledky všech akceptačních procedur vyhověly stanoveným kritériím, celé Dílo splňuje podmínky a vlastnosti stanovené touto Smlouvou, je plně funkční a způsobilé pro použití ke smluvenému účelu, odpovídá sjednané funkční   
      a technické specifikaci a parametrům uvedeným v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci. Za splnění jakéhokoliv termínu realizace příslušné části Díla uvedeného v odst. 4.2 této Smlouvy se považuje výsledek příslušného akceptačního řízení „Akceptováno bez výhrad“, tj. pro případ, že příslušné akceptační řízení skončí s výsledkem „Akceptováno s výhradami“, musí být veškeré vady či nedostatky předaného plnění odstraněny nejpozději v termínu dle odst. 7.10 tohoto článku, v opačném případě se Zhotovitel dostává do prodlení s realizací příslušné části Díla.
   7. Při předání Díla nebo jeho části předá Zhotovitel Objednateli i veškeré návody (manuály) k jeho použití, potvrzení, osvědčení či jiné doklady a dokumenty, které se   
      k Dílu či jeho části vztahují a jež jsou obvyklé, nutné či vhodné k převzetí a k využití takového plnění. Veškeré výše uvedené dokumenty budou v českém jazyce,   
      s výjimkou systémové dokumentace, komentářů ke zdrojovým kódům, které mohou být v jazyce anglickém. Okamžikem jejich předání Objednateli se stávají výlučným vlastnictvím Objednatele.
   8. Pokud je součástí Díla či jeho části realizovaného Zhotovitelem dle této Smlouvy příslušná dokumentace, která je součástí výstupů požadovaných Objednatelem v rámci jakékoli realizační fáze Díla dle této Smlouvy, pak taková dokumentace bude nejprve předložena Objednateli ve formě návrhu k posouzení.
   9. Objednatel je oprávněn ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů od doručení příslušného návrhu písemně předložit Zhotoviteli své připomínky k návrhu. V takovém případě Zhotovitel upraví příslušný návrh v souladu s připomínkami Objednatele (zejména pokud nesplňuje požadavky na něj stanovené Objednatelem v této Smlouvě) a předá Objednateli konečnou verzi dokumentů. Dokumenty se považují za převzaté doručením jejich konečné verze Objednateli.
   10. V případě, že Objednatel své připomínky k předloženým dokumentům nesdělí Zhotoviteli v lhůtě dle předchozího odstavce této Smlouvy, má se za to, že   
       s předloženým dokumentem souhlasí.

# **DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN**

8.1. V rámci plnění předmětu Smlouvy mají obě Smluvní strany zejména, nikoliv však výlučně, následující práva a povinnosti:

8.1.1. vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této Smlouvy;

8.1.2. neprodleně informovat druhou Smluvní stranu o vzniku nebo hrozícím vzniku překážky plnění mající významný vliv na řádné a včasné plnění dle této Smlouvy;

8.1.3. poskytovat druhé Smluvní straně úplné, pravdivé a včasné informace   
o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění dle této Smlouvy;

8.1.4. plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení   
s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních závazků;

8.1.5. provést akceptaci Díla případně jeho částí v souladu s čl. 7 Smlouvy.

8.2. V souvislosti s plněním předmětu Smlouvy má Objednatel zejména, nikoliv však výlučně, následující povinnosti:

8.2.1. Vytváření předpokladů pro plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy tak, aby mohly být plněny jednotlivé termíny realizace Díla;

8.2.2. Poskytování požadovaných podkladů a informací Zhotoviteli, průběžné zajišťování řádné a včasné spolupráce a součinnosti třetích stran, např. další dotčené subjekty;

8.2.3. Řádné a včasné předávání potřebných nebo Zhotovitelem vyžádaných dokumentů, předpisů, informací, rozhodnutí, specifikací požadavků a dalších podkladů souvisejících s realizací Díla;

8.2.4. Písemné řádné a včasné vyjadřování se k předkládaným materiálům;

8.2.5. Poskytování řádné a včasné součinnosti při předávání a akceptacích plnění Díla, resp. jeho dílčího plnění včetně písemného oznamování vad a nedodělků Díla bránících akceptaci Předmětu plnění;

8.2.6. Poskytování konzultací současného stavu, upřesňování požadavků a zadání   
v průběhu realizace Díla.

8.2.7. Zajištění přístupu k produktové podpoře hardware nebo software, která není Předmětem plnění této Smlouvy, pokud této povinnosti nebudou bránit smluvní vztahy uzavřené Objednatelem s třetí stranou, přičemž se v tomto případě zavazuje k maximální součinnosti směřující k zajištění toho přístupu;

8.2.8. Umožnit Zhotoviteli přístup do objektů, k zařízení, k programovému vybavení, databázím a informačním systémům Objednatele v rozsahu nezbytném   
pro řádné plnění této Smlouvy dle vzájemně schválených postupů nebo jeho subdodavatele podílející se na plnění Smlouvy v objektech Objednatele;

8.2.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění Díla za účelem ověření souladu s podmínkami stanovenými Smlouvou.

8.3. V souvislosti s plněním předmětu Smlouvy má Zhotovitel zejména, nikoliv však výlučně, následující práva a povinnosti:

8.3.1. Postupovat při plnění Smlouvy řádně tak, aby bylo dosaženo účelu Smlouvy;

8.3.2. Poskytovat Dílo v souladu se sjednanou kvalitou tak, aby vyhovovalo potřebám Objednatele, se kterými byl Zhotovitel prokazatelně seznámen;

8.3.3. Zajistit dostatečnou kapacitu svých pracovníků s odpovídající kvalifikací   
pro poskytování Díla;

8.3.4. Poskytovat bezplatný záruční servis na Objednatelem reklamované závady   
po dobu trvání záruční lhůty;

8.3.5. Poskytnout jako součást dílčího plnění příslušnou kompletní dokumentaci;

8.3.6. Poskytovat Objednateli Podporu v případě potřeby i e-mailem, faxem nebo dopisem v českém jazyce. Všechny osoby komunikující s pracovníky Objednatele budou schopny se dorozumět, nebude-li dohodou Smluvních stran dohodnuto jinak, v českém jazyce na úrovni rodilých mluvčí;

8.3.7. Zhotovitel je povinen provádět činnosti podle této Smlouvy s náležitou odbornou péčí a v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel   
je rovněž povinen chránit oprávněné zájmy Objednatele, které mu jsou, budou nebo by měly být známy, a postupovat v souladu s příkazy obdrženými   
od Objednatele;

8.3.8. Zhotovitel je povinen plnit příkazy Objednatele, přitom je však povinen upozornit Objednatele na nevhodnost jím udělených příkazů nebo případně též   
na nevhodnou povahu jím poskytnutých věcí, jestliže tuto nevhodnost je schopen zjistit při vynaložení potřebné péče.

# **REALIZAČNÍ TÝM A ODPOVĚDNÉ OSOBY**

* 1. Zhotovitel určí k plnění předmětu Smlouvy realizační tým (dále jen „***Realizační tým***“). Zhotovitel se zavazuje zachovávat po celou dobu provádění Díla dle této Smlouvy profesionální složení Realizačního týmu v souladu s požadavky stanovenými v této Smlouvě.
  2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečovat plnění předmětu této Smlouvy prostřednictvím osob, jež uvedl v nabídce v dokumentu „Přístup k realizaci zakázky“, který je přílohou č. 2 této Smlouvy. V případě změny těchto osob (členů Realizačního týmu) je Zhotovitel povinen vyžádat si předchozí písemný souhlas Objednatele, tento souhlas je oprávněn vydat člen projektového týmu Objednatele. Nová osoba Zhotovitele musí splňovat stejné náležitosti, jaké k této pozici v realizačním týmu uvedl Zhotovitel v nabídce v dokumentu „Přístup k realizaci zakázky“, který je přílohou č. 2 této Smlouvy.
  3. Objednatel si vyhrazuje právo na odmítnutí nebo akceptaci významných změn ve složení Realizačního týmu v době provádění Díla. Současně si Objednatel vyhrazuje právo požádat o výměnu člena Realizačního týmu pro opakovanou nespokojenost s kvalitou jím odváděné práce nebo pro nedostatečnou komunikaci s Objednatelem.
  4. Každá ze Smluvních stran dále jmenuje v počáteční fázi plnění dle této Smlouvy odpovědné osoby, které budou vystupovat jako zástupci Smluvních stran. Odpovědné osoby zastupují Smluvní stranu ve smluvních, obchodních a technických záležitostech souvisejících s plněním předmětu této Smlouvy, zejména podávají a přijímají informace o průběhu plnění této Smlouvy.
  5. Odpovědné osoby budou oprávněny činit rozhodnutí závazná pro Smluvní strany   
     ve vztahu ke Smlouvě v rámci své pravomoci. Odpovědné osoby, nejsou-li statutárními orgány, však nejsou oprávněny provádět změny ani zrušení Smlouvy, nebude-li jim udělena speciální plná moc.
  6. Každá ze Smluvních stran má právo změnit jí jmenované odpovědné osoby, musí však o každé změně vyrozumět písemně druhou Smluvní stranu. Změna odpovědných osob je vůči druhé Smluvní straně účinná okamžikem, kdy o ní byla písemně vyrozuměna.
  7. Objednatel je rovněž oprávněn spolupracovat při provádění dohledu na stavem plnění dle této Smlouvy s vybranou, nezávislou, odborně erudovanou třetí osobou   
     pro zajištění odborné garance projektu na straně Objednatele. Zhotovitel je povinen plně respektovat postavení takové třetí osoby, spolupracovat s ní a poskytnout   
     jí maximální součinnost dle pokynů Objednatele.

# **ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ**

* 1. Kterákoli ze Smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny Díla před jeho dokončením. Obě Smluvní strany se zavazují provést hodnocení dopadů navrhovaných změn Díla (zejména na rozsah, kvalitu, termíny a cenu) a své stanovisko písemně oznámit v přiměřené lhůtě, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů, druhé Smluvní straně.
  2. Jakékoliv změny Díla musí být Smluvními stranami provedeny způsobem v souladu   
     se ZVZ.

# **VLASTNICKÉ PRÁVO A PRÁVO UŽITÍ DÍLA**

* 1. Zhotovitel prohlašuje, že vlastnické právo a nebezpečí škody na věci ke všem hmotným součástem Díla (či jeho dílčí části) předaným Zhotovitelem Objednateli v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy přechází na Objednatele dnem jejich předání Objednateli.
  2. Pokud je výsledkem činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy plnění, které naplňuje znaky díla ve smyslu Autorského zákona, poskytuje Zhotovitel Objednateli a Objednatel   
     od Zhotovitele získává veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k takovému dílu, a to v rozsahu nezbytném pro řádné užívání Díla Objednatelem po celou dobu trvání příslušných práv. Objednatel zejména získává   
     od Zhotovitele k takovému dílu nejpozději ke dni jeho předání (v rámci předání   
     a převzetí Díla či jeho části dle čl. VII Smlouvy) veškerá majetková práva, a to formou licenčního ujednání, a to v následujícím rozsahu:

1. nevýhradní licence k veškerým známým způsobům užití takového díla a jeho případných dalších verzí, zejména, nikoliv však výlučně k účelu, ke kterému bylo takové dílo Zhotovitelem vytvořeno v souladu se Smlouvou a to v rozsahu minimálně nezbytném pro řádné užívání Díla Objednatelem,
2. licence neodvolatelná;
3. licence neomezená územním či množstevním rozsahem a rovněž tak neomezená způsobem nebo rozsahem užití, zejména neomezená počtem uživatelů či mírou využívání systému;
4. licence udělená na dobu určitou, a to po celou dobu trvání majetkových práv k dílu;
5. licence převoditelná a postupitelná, tj. která je udělena s právem udělení sublicence či postoupení licence jakékoliv třetí osobě;
6. licence, kterou není Objednatel povinen využít.
   1. Povinnost týkající se licence platí pro Zhotovitele i v případě zhotovení části takového díla subdodavatelem. Licence je poskytnutá v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy; Zhotovitel podpisem Smlouvy prohlašuje, že vlastní veškerá oprávnění k dílu dle předchozího odstavce, zejména, nikoliv však výlučně, že získal veškerá oprávnění autorů či třetích osob k dílu a je oprávněn je poskytnout Objednateli, zejména, nikoliv však výlučně, veškerá oprávnění uvedená v tomto článku této Smlouvy.
   2. Zhotovitel rovněž uděluje Objednateli souhlas k tomu, aby nejpozději při předání díla dle odst. 11.2 této Smlouvy (v rámci předání a převzetí Díla či jeho části dle čl. VII Smlouvy), byl Objednatel (či Objednatelem pověřená třetí osoba) oprávněn takové dílo zveřejnit, upravovat, zpracovávat, překládat, či měnit jeho název, a že je též oprávněn takové dílo spojit s dílem jiným a zařadit jej do díla souborného. Za tímto účelem   
      se Objednatel stává vlastníkem zdrojových kódů takového díla (SW) a Zhotovitel   
      se zavazuje předat Objednateli veškeré zdrojové kódy v editovatelné elektronické podobě k takovému dílu dle Smlouvy, včetně související dokumentace, a to tak,   
      že budou uloženy na k tomu vyhrazených datových prostředcích Objednatele nebo mu budou nejpozději k datu předání díla nebo jeho části předány na datovém nosiči (CD/DVD) s tím, že:

* předaný kód musí být čitelný a komentovaný;
* Zhotovitel musí poskytnout rovněž všechny nástroje a komponenty pro korektní editaci a kompilaci kódu (resp. musí specifikovat, které běžně  dostupné nástroje byly použity, v jaké verzi a konfiguraci); a
* Zhotovitel  musí předat rovněž všechny využité komponenty, resp. součásti,   
  ke kterým dle odst. 11.7 této Smlouvy není povinen poskytnout zdrojový kód,   
  a to ve stavu, který umožní jejich využití pro další rozvoj.

Na základě výzvy Objednatele je Zhotovitel povinen poskytovat Objednateli nebo Objednatelem určené třetí osobě bezplatně konzultace k veškerým zdrojovým kódům předaným dle této Smlouvy a to po dobu trvání záruční doby dle této Smlouvy.

* 1. Zhotovitel podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za veškerá oprávnění poskytnutá Objednateli dle tohoto článku Smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytnuté plnění dle Smlouvy, tj. zejména, nikoliv však výlučně, odměna za hmotné součásti Díla, odměna za udělení licencí dle tohoto článku a odměna za udělení souhlasu ve smyslu předchozího odstavce.
  2. Udělení veškerých práv uvedených v tomto článku Smlouvy nelze ze strany Zhotovitele vypovědět a na jejich udělení nemá vliv ukončení platnosti Smlouvy. Budou-li v budoucnu splněny podmínky pro odstoupení Zhotovitele pro nečinnost nabyvatele licence dle ustanovení § 2378 odst. 1 a 2 Občanského zákoníku, nemůže Zhotovitel uplatnit právo na odstoupení od Smlouvy před uplynutím 10 let ode dne závěrečné akceptace předmětu plnění dle této Smlouvy.
  3. V případě, že při realizaci předmětu plnění dojde k použití standardizovaných softwarových produktů třetích stran, u kterých není obvyklé a u kterých nelze   
     po Zhotoviteli spravedlivě požadovat, aby poskytl k takovým Autorským dílů   
     a databázím licenci a související oprávnění v souladu s požadavky uvedenými v odstavci 11.2 tohoto článku, se tato ustavení Smlouvy neuplatní. V případě těchto Autorských děl a databází je Zhotovitel povinen zajistit, že bude oprávněnou osobou uděleno Objednateli nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít díla tvořící tento software a k výkonu práva vytěžovat a zužitkovat databáze tvořící tento software,   
     a to v územním rozsahu zahrnujícím minimálně celé území České republiky a všemi způsoby odpovídajícími účelu, pro který jsou takové Autorské dílo a databáze určeny. Poskytnutí zdrojových kódů není v případě takových Autorských děl vyžadováno.
  4. Zhotovitel prohlašuje, že nositelům práv k standardizovaným SW dle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy nepřísluší a nebude příslušet vůči Objednateli žádné právo na odměnu, či jakékoliv jiné plnění v souvislosti s užitím Díla nebo jeho částí.
  5. Zhotovitel prohlašuje, že Dílo ani jeho části, které jsou autorským dílem Zhotovitele, nemají žádné právní vady, že nejsou zatíženy právy třetích osob a že Zhotovitel   
     je zcela oprávněn vykonávat veškerá majetková práva v celém rozsahu, s dílem disponovat a uzavřít s Objednatelem smlouvu na celý rozsah předmětu plnění dle této Smlouvy.
  6. Vznikne-li v rámci předmětu plnění dle této Smlouvy plnění naplňující znaky databáze dle Autorského zákona, pak Zhotovitel k okamžiku pořízení databáze poskytuje Objednateli zvláštní právo pořizovatele databáze, a to zejména právo databázi vytěžovat i zužitkovávat, a to jak celý její obsah, tak i její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části. Zhotovitel dále poskytuje Objednateli právo udělit oprávnění k výkonu práva pořizovatele databáze jinému subjektu v rozsahu, jak je udělil Zhotovitel Objednateli.
  7. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že užitím Autorských děl a databází Objednatelem   
     v souladu s touto Smlouvou nejsou dotčena autorská ani jiná práva třetích osob. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, která by vznikla Objednateli v důsledku uplatnění práv duševního vlastnictví třetích osob vůči Objednateli pro řádné užívání Autorských děl nebo databází, k němuž udělil nebo zajistil Zhotovitel licenci   
     či podlicenci na základě tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel se tímto zavazuje poskytnout Objednateli na svůj náklad veškerou účinnou součinnost nutnou   
     pro úspěšnou obranu práv Objednatele ve vztahu k uplatnění práv duševního vlastnictví třetích osob. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit Zhotoviteli, že došlo k uplatnění nároků třetích osob pro porušování jejich práv duševního vlastnictví v souvislosti s plněním dle této Smlouvy.
  8. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět Díla užívat řádně a nerušeně. Jestliže se jakékoliv prohlášení Zhotovitele v tomto článku ukáže nepravdivým nebo Zhotovitel poruší jiné povinnosti podle tohoto článku Smlouvy, jde o podstatné porušení této Smlouvy a Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.

# **ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA**

* 1. Zhotovitel je povinen se seznámit se všemi informacemi, které souvisí s předmětem Smlouvy nebo mu byly v souvislosti s ní poskytnuty Objednatelem. Pokud by některé informace nebyly dostatečné, aby dovolily řádné dodání Předmětu plnění, je povinností Zhotovitele si zajistit chybějící informace. Zhotovitel odpovídá za chybné či nepřesné informace v dílčím plnění, existující v době jeho předání. Neodpovídá za chyby způsobené použitím nevhodných podkladů poskytnutých Objednatelem, pokud však Zhotovitel na tyto nevhodné podklady písemně upozornil a Objednatel na jejich použití   
     i přes písemné upozornění Zhotovitelem trval.
  2. Zhotovitel přebírá závazek a odpovědnost za vady Díla, jež bude mít Dílo (či jeho dílčí část) v době jeho předání Objednateli a dále za vady, které se na Díle (či jeho dílčí části) vyskytnou v průběhu záruční doby. Zhotovitel v souvislosti  s odpovědností   
     za vady Díla poskytuje Objednateli níže specifikované záruky.
  3. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude mít vlastnosti stanovené touto Smlouvou   
     a jejími přílohami, bude plně funkční a způsobilé pro použití ke smluvenému účelu, bude odpovídat sjednané funkční a technické specifikaci a parametrům uvedeným v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci a bude bez jakýchkoliv nedodělků či vad. Zhotovitel v souvislosti s odpovědností za vady Díla a jeho dílčích částí poskytuje Objednateli záruku následovně:
     1. Zhotovitel v souvislosti s odpovědností za vady Díla poskytuje Objednateli   
        na Dílo záruku, a to po dobu minimálně 24 měsíců od akceptace poslední části Díla. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady Díla, jež bude mít Dílo v době jeho předání Objednateli a dále vady, které se na Díle vyskytnou v průběhu záruční doby.
     2. Záruka se vztahuje na všechny části Díla včetně jeho příslušenství a pokrývá všechny součásti dodávky plnění předmětu Smlouvy, včetně produktů třetích stran, které byly využity při realizaci Díla.
  4. Zhotovitel odpovídá za jakoukoliv vadu Díla, jež se vyskytne v době trvání záruky, pokud není způsobena zaviněním Objednatele z důvodu porušení jeho povinností. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat Dílo pro vady,   
     za které odpovídá Zhotovitel.
  5. V případě, že předané Dílo nebo jeho část vykazuje vady, musí tyto vady Objednatel písemně u Zhotovitele reklamovat. Písemná forma je podmínkou platnosti reklamace. V reklamaci musí Objednatel uvést, jak se zjištěné vady projevují.
  6. Pokud je uplatnění reklamace vad Díla v záruční době oprávněné, má Objednatel právo na bezplatnou opravu vady. Veškeré vady je Objednatel povinen uplatnit   
     u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. Zhotovitel je povinen odstraňovat záruční vady Díla následovně:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kategorizace**  **vad**  **(dle čl. VII. odst. 7.5 Smlouvy)** | **Garantovaná doba přijetí a akceptace hlášené vady na straně Zhotovitele (reakční doba)** | **Garantovaná doba ukončení řešení vady** |
| **A** | 2 hodiny | 1 den |
| **B** | 1 den | 3 dny |
| **C** | 1 den | 5 dnů |

* 1. Veškeré činnosti nutné či související s vyřízením reklamací vad činí Zhotovitel sám   
     na své náklady v součinnosti s Objednatelem a v jeho provozní době tak, aby svými činnostmi neohrozil nebo neomezil činnost Objednatele.
  2. V rámci záruky jsou vykonávány Zhotovitelem takové činnosti, které předcházejí vzniku vad plnění a zajišťují odstraňování takových vad.
  3. Zhotovitel uhradí škodu, která Objednateli vznikla vadným plněním v plné výši. Zhotovitel rovněž Objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
  4. Práva a povinnosti Smluvních stran uvedená v tomto článku trvají, za podmínek v tomto článku uvedených, i po ukončení této Smlouvy.
  5. Záruční opravy provádí Zhotovitel v místě plnění a v časech dle Smlouvy.

# **NÁHRADA ŠKODY A SMLUVNÍ SANKCE**

* 1. Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za prodlení, za vady a způsobenou škodu plynoucí z této Smlouvy a obecně závazných právních předpisů. Obě strany   
     se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
  2. Žádná ze Smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé Smluvní strany. Žádná ze Smluvních stran dále neodpovídá za škodu vzniklou nesplněním závazku zapříčiněným výlučně v důsledku prodlení druhé Smluvní strany. Důvody pro vyloučení odpovědnosti za škodu se shodně uplatní také jako případy, ve kterých nevzniká Smluvní straně nárok na smluvní pokutu.
  3. Žádná Smluvní strana není povinna k náhradě škody, prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání výše uvedených překážek.
  4. Brání-li některé ze Smluvních stran v plnění povinností ze Smlouvy mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je Smluvní strana povinna o vzniku, důsledcích, povaze a zániku takové překážky druhou Smluvní stranu neprodleně informovat. Zpráva musí být podána písemně, neprodleně poté, kdy se povinná Smluvní strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Bezprostředně po zániku takové překážky povinná Smluvní strana obnoví plnění svých závazků vůči druhé Smluvní straně a učiní vše, co je v jejích silách, ke kompenzaci doby, která uplynula v důsledku takového prodlení.
  5. Pokud překážka nepomine do 3 pracovních dnů od doby svého vzniku, oprávnění zástupci obou Smluvních stran se sejdou za účelem projednání dalšího postupu při plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy.
  6. Smluvní strany se zavazují, že vždy před uplatněním nároku na náhradu škody písemně vyzvou povinnou Smluvní stranu k jednání o způsobu stanovení výše škody, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy se oprávněná Smluvní strana prokazatelně dozví o vzniku škodní události.
  7. Škody, které Objednateli prokazatelně vzniknou v souvislosti s činností Zhotovitele, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli na základě samostatné faktury.
  8. Smluvní pokuty:

1. v případě prodlení Zhotovitele s provedením Díla jako celku v termínu dle čl. IV odst. 4.1 této Smlouvy či v případě prodlení Zhotovitele s dodáním Díla nebo jeho části v termínu podle harmonogramu uvedeného v čl. IV, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla, a to za každý   
   i započatý den prodlení;
2. za prodlení Objednatele s úhradou faktury má Zhotovitel právo účtovat Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení po termínu splatnosti;
3. v případě nedodržení lhůt pro odstranění vad či nedodělků předaného plnění dle této Smlouvy (odst. 7.10 této Smlouvy) se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit následující smluvní pokuty:

* vada kategorie A: 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý   
  i započatý den prodlení a jednotlivou vadu;
* vada kategorie B: 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý   
  i započatý den prodlení a jednotlivou vadu.

1. v případě, že v souladu s čl. XII odst. 12.6 věta třetí této Smlouvy budou záruční vady Díla řešeny dle této Smlouvy a Zhotovitel nedodrží lhůty uvedené v odst. 12.6 této Smlouvy (reakční doby, doby ukončení řešení vady), se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit následující smluvní pokuty:

* vada kategorie A: 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý   
  i započatý den prodlení a jednotlivou vadu;
* vada kategorie B: 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý   
  i započatý den prodlení a jednotlivou vadu;

1. v případě porušení jakékoliv smluvní povinnosti Zhotovitele, pro kterou není ve Smlouvě stanovena specifická smluvní pokuta, a její nesplnění Zhotovitelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté Objednatelem (nevylučuje-li to charakter porušené povinnosti), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti, v pochybnostech se má za to, že dodatečná lhůta je přiměřená, pokud činila alespoň 5 pracovních dnů.
   1. V případě prodlení kterékoliv Smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku,   
      je tato Smluvní strana povinna zaplatit druhé Smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
   2. Vznikem povinnosti platit smluvní pokutu ani jejím faktickým zaplacením není dotčeno právo poškozeného na náhradu škody ani právo odstoupit od Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nárok na již uplatněnou smluvní pokutu nezaniká. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno splnění povinnosti, která je prostřednictvím smluvní pokuty zajištěna.
   3. Smluvní pokutu je Objednatel oprávněn jednostranně započíst formou jednostranného zápočtu proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele proti Objednateli z titulu úhrady části ceny Díla dle této Smlouvy, kterou Zhotovitel uplatnil nebo uplatní vystavením Faktury.
   4. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.
   5. Žádná ze Smluvních stran není povinna zaplatit smluvní pokutu, pokud prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvní strany ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.

# **ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ V SOUVISLOSTI S PROJEKTEM OPLZZ**

* 1. Vzhledem k tomu, že Projekt je spolufinancovaný z OPLZZ, Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající z pravidel strukturálních fondů Evropské unie.
  2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
  3. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této Smlouvy po dobu 10 let od ukončení Projektu, minimálně však do konce roku 2025. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.
  4. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle platných Pravidel OP LZZ dostupných   
     na <http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/desatero-op-lzz>.
  5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti Smlouvy je s pravidly uvedenými v předcházejících odstavcích seznámen. V případě, že v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je Objednatel povinen o této skutečnosti Zhotovitele bezodkladně informovat.
  6. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Předmětu plnění, včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 minimálně do konce roku 2025, a pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být pro úschovu použita delší lhůta. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt OPLZZ a musí být označen číslem Projektu.
  7. Zhotovitel je povinen do konce roku 2025 za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z podmínek programu OPLZZ poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (OSF MV, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy)   
     a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly, vztahující se k realizaci Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
  8. Zhotovitel je povinen provádět informační a propagační opatření na základě Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kde je mimo jiné stanovena odpovědnost příjemců, pokud jde o informační a propagační opatření pro veřejnost.
  9. Zhotovitel je povinen zajistit, aby povinnosti ve vztahu k Projektu do konce roku 2025 plnili také partneři a subdodavatelé podílející se na Projektu.

# **USTANOVENÍ O VZNIKU A ZÁNIKU SMLOUVY**

* 1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Dnem uzavření Smlouvy je den označený datem u podpisů Smluvních stran. Je-li takto označeno více dní, je dnem uzavření Smlouvy den z označených dnů nejpozdější.
  2. Tato Smlouva může být ukončena dohodou Smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky ukončení Smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni účinnosti takovéto dohody.
  3. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení Zhotovitelem, přičemž za podstatné porušení této Smlouvy   
     se bude považovat:

1. prodlení Zhotovitele s plněním dle této Smlouvy (či jeho dílčí části) v termínech stanovených touto Smlouvou delším než 14 (slovy: čtrnáct) dnů;
2. prodlení Zhotovitele s odstraňováním vad či nedodělků předaného Díla či jeho dílčí části ve lhůtách stanovených v příslušném akceptačním protokolu delší než 14 (slovy: čtrnáct) dnů;
3. další případy, o kterých tak stanoví tato Smlouva; a
4. dále porušení jakékoliv jiné povinnosti Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy   
   a její nesplnění ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou Objednatel k tomu poskytne (nevylučuje-li to charakter porušené povinnosti); v pochybnostech se má za to, že dodatečná lhůta je přiměřená, pokud činila alespoň 5 (slovy: pět) pracovních dní. Tímto není dotčeno právo Smluvních stran ukončit trvání smluvního vztahu rovněž na základě příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů z důvodu porušení povinnosti některou ze Smluvních stran.
   1. Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení Objednatelem, za což se považuje prodlení Objednatele s úhradou ceny   
      za plnění předmětu dle této Smlouvy o více než 30 (slovy: třicet) dní, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 30 (slovy: třiceti) dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu.
   2. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud je na majetek Zhotovitele vedeno insolvenční řízení nebo byl insolvenční návrh zamítnut   
      pro nedostatek majetku Zhotovitele, dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, nebo pokud Zhotovitel vstoupí do likvidace.
   3. Odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele nesmí být spojeno s uložením jakékoliv sankce k tíži Objednatele.
   4. Smluvní strany se dále dohodly, že odstoupení od této Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo doručeno druhé Smluvní straně.
   5. Smluvní strany se dohodly, že nebudou mít povinnost vrátit si akceptované dílčí plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy. Zánikem účinnosti této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu není dotčeno vzájemné plnění, které bylo řádně poskytnuto a bylo již přijato nebo přijato být mělo a mohlo před účinností odstoupení, jakož i nároky na úhradu ceny za takové plnění včetně náhrady přiměřených a prokazatelně odůvodněných nákladů Zhotovitele.
   6. Předčasným ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti   
      za škodu (škoda může spočívat i v nákladech vynaložených Objednatelem na realizaci nového výběrového/zadávacího řízení), nároky na uplatnění smluvních pokut,   
      o ochraně práv a povinností založených touto Smlouvou, která mají podle zákona, této Smlouvy či dle své povahy trvat i po jejím zrušení či splnění.

# **SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE**

* 1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.
  2. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak,   
     aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních závazků.
  3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Zhotoviteli při provádění jednotlivých kroků dodání Díla přiměřenou součinnost na základě písemné, odůvodněné a určité žádosti Zhotovitele o poskytnutí součinnosti.
  4. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím odpovědných osob dle této Smlouvy, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců Smluvních stran.
  5. Veškerá oznámení, tj. jakákoliv komunikace na základě této Smlouvy, bude probíhat v souladu s tímto článkem Smlouvy. Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno Smluvní straně dle této Smlouvy, bude učiněno či dáno písemně. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, kurýrní službou, datovou schránkou či elektronickou poštou, a to na adresy Smluvních stran uvedené v záhlaví Smlouvy, nebo na takové adresy, které si strany vzájemně písemně oznámí.
  6. Oznámení správně adresovaná se považují za doručená
     1. dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech   
        a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***ZDS***“), je-li oznámení zasíláno prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo
     2. dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra nebo doručováno osobně; nebo
     3. dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou; nebo
     4. dnem, kdy bude, v případě, že doručení výše uvedeným způsobem nebude   
        z jakéhokoli důvodu možné, oznámení zasláno doporučenou poštou na adresu Smluvní strany, avšak k jeho převzetí z jakéhokoli důvodu nedojde, a to ani   
        ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od jeho uložení na příslušné pobočce pošty.
  7. Informace a materiály, které obsahují osobní údaje či důvěrné informace, budou doručovány buď osobně, nebo zasílány elektronicky a budou zabezpečeny proti zneužití. Způsob zabezpečení elektronické komunikace bude určen před zahájením realizace plnění této Smlouvy.

# **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

* 1. Právní vztahy výslovně Smlouvou neupravené se řídí relevantními ustanoveními Občanského zákoníku.
  2. Obě Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek, zejména dle ustanovení § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
  3. Všechny spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu s ustanoveními zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
  4. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy   
     a o právech a povinnostech Smluvních stran. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Změna Smlouvy bude účinná k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik stanoven, pak změna Smlouvy bude účinná ke dni uzavření takovéto dohody.   
     Při uzavírání takové dohody budou respektovány veškeré limity vyplývající ze zákonné úpravy zadávání veřejných zakázek.
  5. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího výslovného písemného souhlasu Objednatele nepostoupit ani nepřevést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu či osoby.
  6. Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením, které je platné, zákonné   
     a vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný obchodní a právní význam.
  7. Žádné ustanovení této Smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele uvedená v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.
  8. Smluvní strany se zavazují vzájemně respektovat své oprávněné zájmy související se Smlouvou a poskytnout si veškerou nutnou součinnost, kterou lze spravedlivě požadovat k tomu, aby bylo dosaženo účelu Smlouvy, zejména učinit veškerá právní   
     a jiná jednání k tomu nezbytná.
  9. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení.
  10. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
* Příloha č. 1- „Specifikace předmětu plnění“
* Příloha č. 2 - „Přístup k realizaci zakázky“

*(do přílohy č. 2 Smlouvy uchazeč vloží dokument Přístup k realizaci zakázky v souladu s požadavky Zadavatele uvedenými v Zadávací dokumentaci   
a v souladu se svou nabídkou)*

* 1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| V Praze dne [BUDE DOPLNĚNO ZADAVATELEM] |  | | V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Za Objednatele |  | | Za Zhotovitele |
| **Česká republika – Ministerstvo vnitra**  [BUDE DOPLNĚNO ZADAVATELEM] | |  | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
|  |  | |  |