Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o.

Bohumínská 788/61, 710 00  Ostrava – Slezská Ostrava

IČO: 63487250, DIČ: CZ63487250

zapsána dne 30.11.1995 v Obchodním rejstříku,

vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 24620

Bankovní spojení:  250 539 762 / 0300

zastoupena jednatelem: Ing. Tomášem Sokolovským, CSc.

(dále jen "ZADAVATEL")

a

Název firmy dodavatele

se sídlem: …………………………………..

IČ: ………………, DIČ: ………………………………

zapsána dne ………….. v Obchodním rejstříku,

vedeném u ………………………….. oddíl ………….. vložka ………………….

Bankovní spojení: …………………

Zastoupena ……………………………

(dále jen "DODAVATEL")

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

(dále jen „Smlouva“)

# Předmět smlouvy

Objednatel se zhotovitelem uzavírají tuto smlouvu o dílo v důsledku skutečnosti, že nabídka zhotovitele na službu předmětu plnění této smlouvy byla objednatelem vybrána v zadávacím řízení s názvem

Natočení, střih a kompletní postprodukce videočástí a realizace fotografií a animací pro instruktážní multimediální materiál

podle hodnotícího kriteria nejnižší nabídkové ceny. Jedná se o veřejnou zakázku/službu, která je financována z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci projektu "Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR), ve vztahu k zaměstnanosti OZP na volném trhu práce", registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00003.

Článek 2

Předmět zakázky

Předmětem této smlouvy (dále jen „smlouva“) je dílo, kdy dílem se rozumí:

- Natočení, střih a kompletní postprodukce audiovizuální části (dále jen „AVČ“) instruktážního multimediálního materiálu dle popisu v bodu 3. této smlouvy, vč. honorářů herců, režisérů, autorů hudby, tlumočníka znakového jazyka (v případě potřeby), odborného konzultanta pro problematiku zaměstnávání OZP a implementace SP CSR, technicko-realizačních pracovníků a vypořádání všech autorských práv a práv jim podobných (ve smyslu Autorského zákona ČR) vztahujících se k realizaci „AVČ“ a veškerých dalších realizačních nákladů (cestovné, pronájmy prostor, záznamová technika, animace atd.).

- Kompletní pořízení fotografií s tématikou zaměstnávání osob se zdravotním postižením (dále jen OZP), dle popisu v části 3. této smlouvy, vč. vypořádání všech autorských práv a práv jim podobných (ve smyslu Autorského zákona ČR) vztahujících se k realizaci fotografií a veškerých dalších realizačních nákladů (honoráře, cestovné, pronájmy prostor, osvětlovací technika atd.).

Všechny videosekvence budou opatřeny volitelnými titulky.

Výstupy specifikované v bodech 3a) 3b), 3c) a 3e) této smlouvy budou navíc opatřeny volitelnou zvukovou stopou pro nevidomé (audiopopis).

Motivační dokumenty realizované v rámci této zakázky (viz bod 3c) této smlouvy) musejí splňovat všechny umělecké a technické parametry umožňující jejich uvedení ve vysílání České televize, příp. jejich veřejné šíření v rámci jiných televizních společností.

Článek 3
Specifikace AVČ

„AVČ“ bude obsahovat:

- Instruktážní videosekvence o správné komunikaci intaktní společnosti s osobami se zdravotním postižením (dále jen OZP), konkrétně s osobami se sluchovým, zrakovým a tělesným postižením - ukázky správné i nesprávné komunikace, nejčastější chyby.

Seznam ukázek s bodovým popisem je přílohou č. 1 této Smlouvy.

- Modelové situace – hrané scénky simulující skutečné situace, do kterých se OZP při vstupu na pracovní trh, resp. zaměstnavatelé při zaměstnávání OZP mohou dostat. Počet modelových situací, náročnost jejich realizace a rozsah jsou patrny z literárních scénářů, které jsou přílohou č. 2 této smlouvy.

- Motivační dokumenty – příklady dobré praxe – úspěšná aplikace standardů divezitní komunikace při zaměstnávání OZP s důrazem po sluchové, zrakové a pohybové postižení. Dokumenty budou natáčeny dle literárních scénářů dodaných zadavatelem. Základní bodová osnova těchto dokumentů je přílohou č. 3 této smlouvy.

Předpokládaná stopáž jednotlivých dokumentů: do 12 minut.

Počet dokumentů: 6.

- Kompletní realizace 60 fotografií s tématikou diverzity vůči OZP na pracovišti zejména s důrazem na pohybové, sluchové a zrakové postižení.

Tematické zaměření jednotlivých fotografií dodá zadavatel, v průběhu realizace zakázky, stejně jako poskytne součinnost při zajištění vhodných figurantů s jednotlivými druhy postižení.

- Instruktážní film „Jak správně zavádět SP CSR“. Krátký dokument mapující firemní zkušenosti s aplikací SP CSR v praxi.

Celková stopáž do 12 minut.

Podrobnosti (vybrané podniky a bodový scénář) budou zadavatelem upřesněny v průběhu realizace. Zadavatel zajistí rovněž souhlas vedení vybrané firmy s natáčením.

- Koláž krátkých videosekvencí přibližující na konkrétních příkladech problematiku komunikačních, stavebně-technických a sociálních bariér při zaměstnávání OZP.

Předpokládaná celková stopáž: do 15 minut.

- Videospot prezentující projektové výstupy - do 1 minuty.

- Zpracování dílčích animací grafického rozhraní pro finální produkt dle zadání hlavního výtvarníka projektu. Požadované prvky jsou:

- intro produktu (animace písma, logotypů, ilustračních fotografií, videosekvenci – cíl: představení obsahu produktu skrze vizuální symboly, a claimy).

Stopáž cca 1 minutu;

- přechody mezi oddíly produktu (odlety a přílety obrazovek).

Rozsah: několik přechodů, řízených programovým kódem;

- animace listovaní stránek;

- animace hlavního menu a dalších sub menu;

- animace okna s videosekvencemi;

- animace pozadí;

- animace dalších ovládacích „tlačítek“;

- animace fotogalerie;

- animace - roll realizačního týmu;

- další animace grafického prostředí, které vyplynou z další realizace obsahové stránky projektu v maximálním rozsahu 5 animací á 20 sekund.

Součástí všech animací musí být i zvuková stopa s příslušnými licenčními právy.

Výstupní materiál musí být dodán ve formátu SWF a doplněny popisem použité technologie.

Součástí dodávky je vypořádání veškerých nároků nositelů práv autorských, interpretačních a jim podobných tak, aby zadavateli při užití a šíření realizovaných AV materiálů a fotografií, případně postoupení licence k jejich užití a šíření třetí osobě nevznikly vůči nositelům těchto práv žádné další závazky.

## Článek 4

## Předpokládané termíny a místa realizace, technická specifikace

4.1. 	Termíny: únor – duben 2014

4.2. 	Místa realizace (hlavní lokality): Praha, Ostrava, Mohelnice. Kromě těchto hlavních lokalit je možné, že bude nutno natáčet i v jiných lokalitách vč. možnosti natáčení jednoho dokumentu ve Vídni, Rakousko.

4.3. 	Technická specifikace:

Primární záznam AV sekvencí bude pořízen ve formátu 16:9 HD (1920x1080i) XDCAM a vyšší (HDCAM, DIGITAL BETACAM…).

Finální realizované AV produkty budou zadavateli předány současně v těchto formátech:

- ve formátu HDV (1440x1080i) na kazetách miniDV;

- v souborech ve formátu WMV (profil HD kvalita) na datovém DVD, příp. jiném datovém nosiči;

- animace ve formátu SWF na datovém DVD;

- zadavatelem vybrané AV sekvence (např. některé vybrané modelové situace) budou v případě požádání dodány dodavatelem současně i v profesionálním formátu akceptovatelném Českou televizí, příp. jinou celoplošně vysílající TV stanicí (např. DIGITAL BETACAM, HDCAM, XDCAM aj.) v rozlišení 1920x1080i.

Fotografie budou dodány ve formátu TIFF nebo JPEG (300 dpi) na datovém DVD.

Animace ve formátu SWF na datovém DVD.

4.4.	Jednotlivé předložené materiály budou považovány za schválené, pokud je zadavatel neodmítne s přesným uvedením důvodu do 10 pracovních dnů od předložení. 
V případě odmítnutí je dodavatel povinen předložený materiál upravit podle připomínek zadavatele do 10 dnů od jeho odmítnutí.

## 4.5.  Připomínky zadavatele nemohou být v rozporu s ideovými scénáři předloženými při natáčení, příp. s prokazatelnou ústní dohodou mezi autory scénářů a realizačním štábem dodavatele.

# Článek 5
Závazky dodavatele

5.1. Dodavatel je povinen uzavřít s autory, výkonnými umělci, realizačními pracovníky, na které se vztahuje autorskoprávní ochrana a ostatními nositeli práv autorských a jim podobných patřičné smlouvy. Každá smlouva s autorem a nositelem práv souvisejících s právem autorským musí obsahovat svolení k zařazení autorských děl a uměleckých výkonů beze změny nebo po zpracování či jiné změně do AVČ, jakož i do finálního počítačového instruktážního programu, jehož budou AVČ, resp. fotografie součástí, k jejich zaznamenání na prvotní záznam a výhradní, časově, množstevně a místně neomezenou licenci k užití děl a výkonů při užití AVČ a instruktážního multimediálního počítačového programu minimálně v rozsahu dle §§ 12 – 23 autorského zákona.

5.2. Každá smlouva s autorem a nositelem práv souvisejících s právem autorským musí obsahovat rovněž časově, množstevně a místně neomezenou licenci k rozmnožování, rozšiřování a sdělování veřejnosti AVČ nebo jejich částí a fotografií všemi technickými prostředky, zejména

- formou hmotných rozmnoženin (elektronickou a v případě fotografií i tištěnou formou);

- elektronickou formou prostřednictvím internetu;

- veřejnou prezentací v rámci výukových workshopů, seminářů, konferencí apod.;

- televizním vysíláním.

5.3.	Každá smlouva s nositeli autorských práv a práv souvisejících s právem autorským musí obsahovat ustanovení, že nabyvatel licence je oprávněn licenci zcela nebo zčásti poskytnout nebo postoupit třetí osobě.

5.4.	Veškeré licenční smlouvy uzavírané dodavatelem v souladu s předchozími odstavci budou smlouvami opravňujícími, nikoli zavazujícími (§ 46 odst. 3 Autorského zákona).

5.5.	Dodavatel je povinen uzavřít smlouvy s autory, výkonnými umělci, animátory, realizačními pracovníky, na které se vztahuje autorskoprávní ochrana a ostatními nositeli práv autorských tak, aby druhá smluvní strana mohla AVČ po dobu autorskoprávní ochrany užívat v rozsahu získaných licencí bez jakýchkoliv finančních povinností vůči nositelům těchto práv. Dodavatel přebírá veškerou hmotnou i morální odpovědnost za případné nároky uplatněné ze strany nositelů autorských práv v souvislosti s užitím a šířením jejich děl a výkonů v rámci šíření  AVČ, které je předmětem této smlouvy vůči kterékoliv smluvní straně.

5.6.	Dodavatel je povinen za podmínek uvedených v odst. 5.1. až 5.5. této smlouvy zajistit i další nezbytné souhlasy, povolení a práva od oprávněných osob, a to zejména týkající se veškerých zvukových a zvukově obrazových záznamů, fotografií, výtvarných a jiných děl zařazených do AVČ tak, aby výrobou nebo užitím AVČ nebo obojím nebylo porušeno žádné právo třetí osoby, zejména osobnostní právo, právo k obchodnímu jménu, k ochranné známce, vlastnické právo nebo autorské právo.

5.7.	Dodavatel postupuje zadavateli licence k užití AVČ, které nabyl od jednotlivých autorů a výkonných umělců a případných dalších nositelů práv v rozsahu specifikovaném v odst. 5.1.- 5.6 této smlouvy, a to okamžikem jejich nabytí.

5.8. Zadavatel, který tímto prohlašuje, že je vlastníkem veškerých autorských práv ke  scénářům, dialogovým listinám a dalším podkladům instruktážního produktu zmíněným v bodě 3 této smlouvy, poskytuje bezúplatně druhé smluvní straně právo použít tyto materiály za účelem realizace zakázky dle této smlouvy. Jakékoliv jiné užití zmíněných materiálů, jakož i dalších materiálů, které vzniknou v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, je možné pouze na základě písemného souhlasu zadavatele.

5.9. Dodavatel prohlašuje a zaručuje, že dílo zhotovené dle této smlouvy nebude obsahovat skrytou reklamu.

# Článek 6
Finanční podmínky

6.1. Cena kompletní zakázky je smluvně stanovena na částku

826 446,- Kč bez DPH (1 000 000,- Kč vč. DPH).

6.2. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s natočením hrubého materiálu (honoráře technicko-realizačního personálu, režiséra, tlumočníka znakového jazyka, účinkujících, odborných poradců pro problematiku zaměstnávání OZP a komunikace s nimi, cestovné, ubytování, stravné, pronájmy natáčecích míst, pronájem technického zařízení apod.) i s jeho kompletní postprodukcí (střih, ozvučení, titulky, stopa pro nevidomé-audiopopis, kazety apod.).

U fotografií veškeré náklady spojené s nafocením i příp. následnými úpravami vč. honorářů fotografa, figurantů a odborných poradců, pronájmu potřebné techniky, nákladů na dopravu, pronájmy míst apod.).

6.3. Součástí ceny musí být rovněž kompletní vypořádání práv autorů obrazové i zvukové složky (vč. použité hudby), interpretů a vlastníků/výrobců AV záznamu tak, aby zadavateli při užití a šíření realizovaných videosekvencí a animací nevznikly vůči těmto osobám žádné další závazky a aby zadavatel mohl díla bezplatně užívat i veřejně šířit bez jakýchkoliv omezení po celou dobu autorskoprávní ochrany podle Autorského zákona ČR. Součástí vypořádání výše uvedených práv musí být oprávnění zadavatele převést tato práva bez jakýchkoliv omezení formou licence na třetí osoby.

Uvedená částka bude dodavateli vyplacena ve 3 dílčích splátkách:

- splátka - zálohová ve výši 20% z celkové částky vč. DPH do 14 dnů od uzavření smlouvy na základě zálohové faktury vystavené dodavatelem;

- splátka ve výši 40% z celkové částky vč. DPH na základě faktury vystavené dodavatelem po kompletním dokončení a schválení AVČ, fotografií a animací a dodání veškeré požadované dokumentace (soupisky použité hudby, kopie smluv s autory, interprety, výtvarníky a ostatními vlastníky autorských práv vztahujících se k AVČ a prokazujících oprávněnost zadavatele AVČ užívat a šířit bez jakýchkoliv technických, teritoriálních, množstevních a časových omezení bez jakýchkoliv dalších finančních závazků, atd. - dle specifikace ve smlouvě, která bude s vítězem VŘ uzavřena);

- doplatek ve výši 40% z celkové částky vč. DPH na základě faktury – daňového dokladu vystaveného dodavatelem po realizaci 1. kola evaluace ze strany koncových uživatelů výsledného výukového produktu, tzn. zástupců vybraných podniků z otevřeného trhu práce, které zaměstnávají nebo hodlají zaměstnat OZP a provedení případných úprav AVČ podle výsledků této evaluace – do tří měsíců od kompletního dokončení (dle předcházejícího bodu 2).

6.4.	V případě, že dodavatel nedodrží termín dodání hotové AVČ, resp. jejich jednotlivých dílů nebo fotografií stanovený touto smlouvou, příp. neprovede ve stanoveném termínu opravy AVČ nebo jeho částí požadované zadavatelem ve smyslu bodu 4.4. Smlouvy, je zadavatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % procenta z ceny zakázky dle bodu 6.1. za každý i započatý den prodlení. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří případy, kdy k prodlení dojde na základě oboustranně písemně potvrzené dohody (dodatku k této smlouvě), z důvodů zaviněných prokazatelně zadavatelem nebo z důvodu vyšší moci. Smluvní pokuta, pokud bude uplatněna, bude řešena formou zápočtu k poslední splátce ceny zakázky dle bodu 6.3.

# Článek 7
Rozpočet, vyúčtování, doklady

7.1.	Dodavatel je plně zodpovědný za vytvoření díla dle této smlouvy při dodržení finančních podmínek stanovených v bodě 6.1. Za jakékoliv případné překročení celkové částky uvedené v odst. 6.1. této smlouvy s výjimkou překročení z důvodů způsobených nebo předem schválených zadavatelem je dodavatel v plné výši odpovědný a zavazuje se náklady spojené s takovým překročením uhradit.

7.2.	Dodavatel je povinen uchovávat veškeré doklady související s poskytovanou službou podle právních předpisů platných v ČR a EU.

7.3. Dodavatel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu

„OP LZZ "Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR), ve vztahu k zaměstnanosti OZP na volném trhu práce", registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00003, v rámci kterého je dodávka hrazena, provést u něho kontrolu dokladů souvisejících s plněním této zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

7.4.	Dodavatel je povinen v rámci realizace zakázky provádět publicitu operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) dle požadavků zadavatele a poskytovatele dotace, resp. dle obecných požadavků OP LZZ (jedná se zejm. o uvádění povinných informací na faktuře a písemných listinných výstupech).

Článek 8
Další ujednání

8.1.	Dodavatel má právo doporučit změny v konečné podobě scénáře jednotlivých dílů AVČ nejpozději do termínu zahájení natáčení.

8.2.	Dodavatel je oprávněn provést změny ve scénáři jedině po dohodě s autory scénářů a to do okamžiku schválení off-line verze AVČ.

8.3.	Dodavatel zaručuje, že tuto zakázku bude realizovat štáb, jehož klíčové funkce budou jmenovitě obsazeny takto:

Režisér: ………………………

Kameraman: …………………

Střihač: ……………………….

Zvukař: ……………………….

Výše uvedené personální obsazení musí být v souladu s údaji, které dodavatel uvedl v rámci prokazování splnění Technických kvalifikačních předpokladů ve své nabídce (upřesnění před podpisem smlouvy) a může být v průběhu realizace měněno pouze z vážných důvodů, přičemž nové personální obsazení musí splňovat kvalitativní kritéria specifikovaná v zadávací dokumentaci (vysoká škola filmového nebo fotografického zaměření nebo prokazatelná profesionální praxe v oboru v délce min. 5 let).

8.4.	Zadavatel jmenuje pro realizaci této zakázky režijního supervizora, který bude oprávněn kontrolovat průběh realizace zakázky po stránce kvality. Dodavatel je povinen umožnit mu vstup do míst, kde bude zakázka realizována. Zejména se jedná o místa natáčení, střihu, zvukové postprodukce apod. Dodavatel je povinen respektovat připomínky režijní supervize ve všech fázích realizace zakázky. Pokud s připomínkami nebude souhlasit, má právo obrátit se na statutárního zástupce zadavatele a sdělit mu své námitky. Ten rozhodne o tom, zda námitky budou nebo nebudou akceptovány. Připomínky režijního supervizora nemohou být v zásadním rozporu s ideovými scénáři předloženými při natáčení, příp. s prokazatelnou ústní dohodou mezi autory scénářů, odbornými poradci (např. metodikem projektu) a realizačním štábem dodavatele.

8.5.	Vlastnictví ke zvukově obrazovým nebo zvukovým materiálům, které vzniknou v průběhu plnění této smlouvy, přechází na zadavatele okamžikem jejich vytvoření. Odpovědnost za ztrátu, poškození či zničení těchto materiálů nese až do okamžiku řádného předání těchto materiálů dodavatel.

# Článek 9
Závěrečná ustanovení

9.1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se závazkový vztah mezi stranami této smlouvy ustanoveními § 536 a násl. obchodního zákoníku a autorským zákonem, v platných zněních.

9.2. Případné spory týkající se této smlouvy budou smluvními stranami řešeny především dohodou. V případě, že k dohodě nedojde, bude spor řešit příslušný soud.

9.3. Jakékoliv případné změny a doplňky této smlouvy lze učinit jen písemně, a to formou dodatku k této smlouvě odsouhlaseného smluvními stranami.

9.4. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno.

9.5. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou dále tyto přílohy:

Příloha č. 4 Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, potvrzující provozování živnosti vztahující se k předmětu zakázky (originál nebo úředně ověřená kopie).

Příloha č. 5 Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění.

9.6. Smluvní strany ujednaly, že obsah smlouvy bude považován za důvěrný stejně jako všechny informace, které vejdou ve známost smluvních stran v souvislosti s plněním smlouvy, a smluvní stany nejsou oprávněny sdělovat je bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, pokud taková povinnost nevyplývá ze zákona či obecně závazného předpisu.

9.7. Smluvní strany prohlašují, že jejich zástupci jsou oprávněni nebo byli zmocněni k podpisu této smlouvy.

Pověřenými osobami při plnění této smlouvy jsou

za ZADAVATELE Ing. Tomáš Sokolovský, CSc. - jednatel nebo osoba jím pověřená,

za DODAVATELE …………….. nebo osoba jím pověřená.

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

V Ostravě dne ………………………….

...........................................                                                    ...............................................

Ing. Tomáš Sokolovský CSc.							…………………………

zadavatel								 	dodavatel

Přílohy:

Příloha č. 1 	Seznam ukázek instruktážních videosekvencí s bodovým popisem

Příloha č. 2		Literární scénáře modelových situací

Příloha č. 3		Osnova – okruhy otázek motivačních dokumentů

Příloha č. 4	Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, potvrzující provozování živnosti vztahující se k předmětu zakázky (originál nebo úředně ověřená kopie)

Příloha č. 5	Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění