Příloha č. 1 – Základní požadovaný rozsah

GENEREL DOPRAVY MĚSTA BENEŠOV

ZÁKLADNÍ  POŽADOVANÝ ROZSAH A STRUKTURA PRO VYPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Stručný popis řešení

Bude se jednat o strategický dokument, který bude vyhodnocovat dopravu a její dopady na město Benešov a bude navrhovat opatření pro eliminaci rizik plynoucích z dopadů a bude navrhovat strategii rozvoje města v oblasti.

Bude se skládat z těchto částí :

- Analytická část:

- Shromáždění dat o stávajícím stavu všech druhů dopravy (IAD, VHD, železnice, cyklistická a pěší doprava a doprava v klidu) na území města

- Seznámení se s podklady  a shromáždění dat z již zpracovaných strategických dokladů /územní plán, regulační plány, územní studie, studie úprav, pasporty, připravované záměry, studie a projektové dokumentace dopravních staveb/

- Shromáždění dat a dostupných podkladů  týkajících se dopravy na úrovni státu, kraje a regionů /stavby a záměry ŘSD ČR, KSÚS/

- Posouzení stavu stávající dopravní infrastruktury, zejména z hlediska stavebně technického a z hlediska bezpečnosti provozu

- Zdokumentování kritických a nebezpečných míst a vytvoření rizikové mapy pro vypracování konceptu řešení.

- Provedení potřebných dopravních průzkumů:

  - IAD, intenzity a směrový průzkum na vybrané síti

  - IAD, cyklistická doprava – vybrané profily a křižovatky

  - VHD, počty a směrový průzkum na vybraných zastávkách

  - Průzkum dopravy v klidu /zmapování počtu stání, systému a způsobu parkování ve vazbě na cíle dopravy/.

  - Průzkum dopravního chování obyvatel a návštěvníků města

- Analýza potenciálu rozvoje všech systémů dopravy, zajištění zásobování a přestupních center v návaznosti na provedenou sociodemografickou analýzu a předpokládaný vývoj počtu obyvatel města, demografickou strukturou obyvatelstva.

- Analýza hybnosti obyvatelstva a přepravních vztahů každodenní dopravy s ohledem na rozmístění vzdělávacích a veřejných institucí, umístění nákupních center, obytných center a rozložení pracovních příležitostí.  /formou anketního průzkumu/

- Vyhotovení multimodálního matematického modelu dopravy Dopravním modelem budou ověřeny:

- variantní řešení úprav

- změny v organizaci dopravy, které vyplynou z analytické části dokumentace

- změny v komunikační síti města

- optimalizace veřejné hromadné dopravy s přesahem mimo řešené území

- SWOT analýza každého dopravního subsystému i komplexně celého systému dopravy.

- Koncept řešení:

- návrh řešení zjištěných problémů stávající komunikační sítě

- opatření pro eliminaci kritických míst dopravní infrastruktury města

- odpovídající rozvoj sítí všech druhů dopravy, jejich provázanost a vzájemnou koordinaci

- optimalizace tras jednotlivých systémů, uzlových bodů a vzájemné spolupůsobení jednotlivých medií

- úpravy technického zázemí dopravních systémů – parkovací kapacity, vozovny apod.

- konkrétní organizační a preferenční opatření pro zvýšení plynulosti a atraktivity jednotlivých druhů dopravy s minimalizací jejich negativních dopadů do území v rozdělení na okamžitá řešení, střednědobá a dlouhodobá

- návrh úprav zvyšující bezpečnost obyvatel

- etapy rozvoje jednotlivých systémů od současného stavu k návrhovému horizontu do roku 2030 podle doporučené priority, předpokládaným harmonogramem a odhadem nákladů

- Návrh řešení

Cílem této části je vytvořit koncepční dokument a vytvořit strategický plán do roku 2030 a akční plán realizace navržených úprav na komunikační síti. Dokument bude zohledňovat variantní řešení, a to v minimálním počtu dvou scénářů - nulová a navrhovaná varianta. Součástí koncepčního dokumentu budou i provazby na možné dotační tituly. Současně bude vytvořena laická prezentace, kde budou shrnuty závěry  a klíčové aktivity budou  představeny široké veřejnosti.

Přestože je dokument koncipován jako generel dopravy, bude při jeho tvorbě přihlíženo k metodice pro přípravu plánů udržitelné mobility měst ČR, tak aby byl v souladu se Strategickým rámcem ČR 2030, a zároveň bude reflektovat národní dokument Dopravní politika ČR pro období 2014 – 2020 a taktéž bude v souladu s Typologií strategických a prováděcích dokumentů MMR a Metodikou přípravy veřejných strategií MMR.

Část I a II. bude průběžně konzultována se zadavatelem. Závěry analytické a návrhové části budu projednány v orgánech města Benešov.

Navrhovaná část III. musí obsahovat strukturu dle Typologie strategických a prováděcích dokumentů MMR a to konkrétně strategického dokumentu „Program“, který se svojí charakteristikou nejvíce ztotožňuje s vytvořeným prováděcím dokumentem, generelem dopravy.

V navrhované části budou definovány jednotlivé oblasti dokumentu:

- Opatření – aktivity generelu dopravy

- Implementační struktura – kam bude generel zařazen

- Termíny – v jakém časovém období bude provedena realizace navržených řešení

- Finanční zdroje – z jakých finančních prostředků budou navržené řešení financovány

- Rozpočet – z jakého rozpočtu budou aktivity realizovány

- Monitorování – v jakých monitorovacích obdobích budou prováděny kontroly

- Evaluace – hodnocení daného přínosu navržených a provedených řešení

Výstupem dokumentu budou grafické a textové přílohy, které budou předány v listinné podobě a na datovém nosiči  v těchto otevřených formátech - dwg(dgn)*.pdf  a *.xls, doc.

Požadované členění generelu dopravy

| Název položky | Cena celkem bez DPH |
| --- | --- |
| I. Analytická část |  |
| II. Koncept řešení |  |
| III. Návrh řešení |  |
| CELKEM |  |