SMLOUVA O DÍLO

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název:					: Obec Horka

Zastoupené 				: Danou Dostálovou, starostkou

Adresa					: 53851 Horka 53

Telefon					: + 420 725 862 991

Bankovní spojení			: Komerční banka č.ú.: 9329531/0100

IČ					: 00270121

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL

Obchodní jméno			: [BUDE DOPLNĚNO].

Zastoupený				: [BUDE DOPLNĚNO].

Sídlo: 					: [BUDE DOPLNĚNO].

Telefon					: [BUDE DOPLNĚNO].

Zápis v obchodním rejstříku		: [BUDE DOPLNĚNO].

Bankovní spojení			: [BUDE DOPLNĚNO].

IČ					: [BUDE DOPLNĚNO].

DIČ					: [BUDE DOPLNĚNO].

(dále jen „zhotovitel“)

ČLÁNEK 1 – PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dohodnutý předmět plnění za podmínek této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit za to zhotoviteli dohodnutou cenu. Předmětem plnění je provedení a obstarání veškerých prací, dodávek a zhotovení děl nutných k úplnému provedení díla „stavby „ Změna užívání domu čp. 53 v Horce- Dětská skupina Horka“ v souladu s Projektovou dokumentací pro výběrové řízení (dále jen PDV) a soupisem prací (výkazem výměr), zpracované Ing. Ivou Doležalovou, projektování staveb, B.Němcové 446, 538 51 Chrast

, Předaná DPV uvedená shora je pro zhotovitele při zhotovení a předání díla závazná.

1.2. Předmět plnění je dále podrobně vymezen soupisem stavebních prací a dodávek.

1.3. Předmětem díla jsou i práce nespecifikované v soupisu prací (výkazu výměr), které jsou však nezbytné k řádnému provedení a dokončení díla dle projektové dokumentace, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

1.4. Předmět plnění bude proveden v souladu se zadávací dokumentací objednatele a v souladu s platnými právními předpisy ČR, ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik tak, aby mohl být předmět plnění jako bezvadný a bez nedodělků předán a kolaudován.

1.5. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy, sousední objekty, oplocení, apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele.

ČLÁNEK 2 – MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

2.1. Místo plnění:	Obec Horka, Horka č.p. 53, 538 51 Chrast u Chrudimi

2.2. Čas plnění:

a)	zahájení doby plnění od:		15.04.2018

b)	doba dokončení díla a předání díla do:	31.05.2018

Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo (předmět plnění) v dohodnutém čase provést, tj. zhotovit, dokončit bez vad a nedodělků a řádně předat objednateli.

ČLÁNEK 3 – CENA DÍLA

3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo specifikované v čl. I. této smlouvy dohodnutou pevnou a nepřekročitelnou cenu ve výši:

cena díla celkem bez DPH		[BUDE DOPLNĚNO] Kč

DPH 21%				[BUDE DOPLNĚNO] Kč

Cena díla celkem včetně DPH 	[BUDE DOPLNĚNO] Kč

3.2. Zhotovitel se seznámil s předanou platnou projektovou dokumentací. V projektové dokumentaci neshledal žádné okolnosti, které by měly vliv na dohodnutou pevnou a nepřekročitelnou smluvní cenu díla uvedenou v odst. 3.1. Dále se seznámil s objemem a rozsahem prací, poměry na staveništi i místními poměry a prohlašuje, že je schopen dílo za dohodnutou cenu, v této smlouvě uvedenou, v dohodnuté kvalitě a požadovaném čase realizovat. Výše uvedená cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k zajištění předmětu plnění této smlouvy, a to zejména náklady potřebné na realizaci a předání díla zhotovitelem a zisk pro zhotovitele.

3.3. Ceny uvedené v cenové nabídce jsou považovány za smluvní ceny pevné, nepřekročitelné po celou dobu provádění předmětu díla a lze je překročit pouze za podmínek uvedených v bodě 3.4. této smlouvy. Všechny jednotkové ceny jsou pevné po celou dobu stavby. Případné početní chyby v nabídce zhotovitele jdou k jeho tíži.

3.4. Podmínky, za kterých je možno překročit dohodnutou pevnou cenu:

a) v průběhu realizace díla dojde ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla (zejména o DPH);

b) objednatel bude požadovat provedení prací, které nebyly součástí sjednaného předmětu plnění.

3.5. V případě naplnění podmínek, uvedených v bodě 3.4., bude postupováno takto:

a) v případě bodu 3.4.a) – daň bude vyúčtována dle platných daňových předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění;

b) v případě bodu 3.4.b) – rozsah provedení a cena dodatečných prací sjednaných mimo dohodnutý předmět plnění podle této smlouvy o díle bude dohodnut mezi stranami dle obvyklých zásad oceňování víceprací tak, aby dohodnutá cena za tyto vícepráce odpovídala obvyklé ceně za tyto práce platné v době jejich sjednání v místě zhotovení prací a po odsouhlasení oběma smluvními stranami zahrnuty do písemného dodatku smlouvy o dílo a poté budou tyto dodatečné práce řádně a včas provedeny a předány objednateli.

3.6. Na smluvní cenu nemají vliv povětrnostní podmínky.

ČLÁNEK 4 – ZPŮSOB A DOBA PLACENÍ

4.1. Zálohy ceny za dílo nebudou poskytovány.

4.2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dílo na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem. Faktura – daňový doklad je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu pro účely DPH. Pokud je nebude obsahovat, musí objednatel takovou fakturu bezodkladně vrátit zhotoviteli s vytknutím vad faktury. V tomto případě nebude objednatel v prodlení s placením ceny díla. Následně bude zhotovitel fakturovat řádným daňovým dokladem. Fakturace bude probíhat měsíčně. Fakturace bude probíhat na základě objednatel odsouhlasených provedených prací.

4.3. Veškeré platby budou prováděny v české měně.

ČLÁNEK 5 – UTVRZENÍ DLUHU, SANKCE ZA PRODLENÍ

5.1. V případě nedodržení termínu dokončení a předání díla je dohodnuto, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové sjednané ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení do maximální výše 20% ceny díla s DPH. Splatnost smluvní pokuty je 30 dní od doručení vyúčtování zhotoviteli. Vedle smluvní pokuty má objednatel nárok vůči zhotoviteli i na případnou náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu. Zaplacením smluvní pokuty objednateli nezaniká povinnost zhotovitele splnit smlouvu o díle.

5.2. V případě prodlení s placením řádně vystavené faktury bude zhotovitelem vyúčtován objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením ceny díla s DPH. Zhotovitel má právo na náhradu škody vůči objednateli, vzniklé včasným nezaplacením ceny díla jen tehdy, není-li kryta úroky z prodlení.

5.3. Právo objednatele na zaplacení smluvní pokuty vzniká objednateli 1. dnem prodlení zhotovitele provedením, tj. dokončením a předáním předmětu díla zhotovitelem objednateli, pokud na žádost zhotovitele nebude po dohodě s objednatelem písemným dodatkem ke smlouvě o dílo předem sjednán náhradní delší čas plnění oproti původně dohodnutého času plnění.

5.4. V případě vzájemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem může být od smluvní pokuty v celém rozsahu upuštěno, nárok na náhradu škody tím však není dotčen. Objednatel však může prominout smluvní pokutu, na niž již objednateli vznikl nárok, jen při dodržení postupu podle zákona o obcích.

5.5. Smluvní pokuty z prodlení vůči zhotoviteli se neuplatní, pokud nedodržení nebo nesplnění času plnění zhotovitelem bylo zapříčiněno nesplněním povinností ze strany objednatele, vyplývajících ze smlouvy o dílo, nebo jiným neoprávněným zásahem či úkonem objednatele.

ČLÁNEK 6 – UPLATŇOVÁNÍ PRÁV Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY, ZÁRUKA

6.1. V případě, že po předání a převzetí díla budou zjištěny vady a nedodělky v době trvání záruky na dílo, má objednatel právo na bezplatné odstranění těchto vad a nedodělků bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém čase.

6.2. Odstraněny budou veškeré uznané reklamované vady předmětu díla. Neuznané reklamované vady budou zhotovitelem odstraněny oproti úhradě ze strany objednatele. Cena za jejich odstranění bude dohodnuta oběma stranami tak, aby odpovídala ceně obvyklé v daném čase a místě za provedení těchto prací včetně materiálu.

6.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla v záruční době, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

6.4. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti dle ČSN po celou záruční dobu, která činí 60 měsíců ode dne podepsání zápisu oběma stranami o předání a převzetí dokončeného díla.

ČLÁNEK 7 – ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

7.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce, je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním, dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit.

7.3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární, či případné jiné předpisy související s realizací díla. Současně se objednatel zavazuje dodržovat bezpečnostní nařízení a upozornění vydaná zhotovitelem, o kterých bude odpovídajícím způsobem zhotovitelem informován.

7.4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškerou odpovědnost a veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

7.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v bezvadné jakosti, z nových materiálů (pokud není uvedeno jinak) podle technologických a pracovních postupů vyplývajících z projektové dokumentace.

7.6. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a dalším škodám. Zhotovitel nese do předání předmětu díla dle smlouvy o díle objednateli veškerou odpovědnost za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích, jakož i na stávajících konstrukcích. Smluvní strany se dohodly, že zhotovované dílo je ve vlastnictví objednatele a nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem podepsání přejímacího protokolu o převzetí dokončeného předmětu díla oběma smluvními stranami.

7.7. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla jako celku jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

7.8. Pokud zhotovitel použije při provádění předmětu díla třetí osoby, tak zhotovitel odpovídá za provedení jejich prací objednateli sám jako by tyto práce provedl sám a rovněž zhotovitel odpovídá objednateli za škody, které tyto třetí osoby použití zhotovitelem způsobily objednateli.

ČLÁNEK 8 – PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným provedením, tzn. dokončením a předáním objednateli, včetně předání výsledků prováděných zkoušek a atestů a se všemi předepsanými doklady, které jsou nezbytné pro řádný a bezpečný provoz předmětu díla.

8.2. Objednatel převezme dílo provedené v souladu s touto smlouvou od zhotovitele po jeho dokončení. O předání bude sepsán protokol, jehož součástí bude event. soupis výhrad - vad a nedodělků, vyhotovený objednatelem s lhůty pro jejich odstranění a podepsaný zhotovitelem.

8.3. Vadou se pro účely této smlouvy o dílo rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou o dílo, obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu a smlouvě.

8.4. Objednatel je povinen převzít dokončené dílo i v případě, že vykazuje vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla. Tyto případné vady a nedodělky budou uvedeny v protokolu o předání převzetí díla a budou zhotovitelem odstraněny v dohodnutých lhůtách.

8.5. Předání díla se uskuteční v místě jeho provedení.

ČLÁNEK 9 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy vyžadují písemný souhlas obou smluvních stran, jinak jsou neplatné.

9.2. Vzájemná práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

9.3. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli pojistnou smlouvu v minimálním rozsahu 1 mil. Kč o pojištění předmětu díla a stavebně montážních rizik s připojištěním zařízení staveniště, stavebních strojů a materiálů s pojistným plněním ve výši ceny dokončeného díla, v níž je zhotovitel pojištěn na veškerá rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti objednateli či třetím osobám a v níž je pojištěn zhotovovaný předmět díla, jeho součásti a příslušenství, život, zdraví a majetek objednatele či třetích osob. Účinnost této pojistné smlouvy je povinen zhotovitel udržovat po celou dobu plnění, tj. až do doby předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu, včetně dokladů o zaplacení pojistného v průběhu výstavby předložit objednateli vždy do tří dnů od požádání.

9.4. Smluvní strany prohlašují, že smluvní závazek byl oboustranně učiněn svobodně, vážně a srozumitelně.

9.5. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou. Je povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

9.6. Zhotovitel se zavazuje, že nebude vykonávat technický dozor investora ani se nebude účastnit zadávacího řízení na technický dozor investora, jehož předmětem bude dozor nad prováděním díla, které realizuje dle této smlouvy zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby výkon technického dozoru investora neprováděla u téže stavby ani osoba s ním propojená

9.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

9.8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží její jedno vyhotovení.

  - Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy také v případě, že mu nebude poskytnuta finanční podpora z Operačního programu životního prostředí. V tomto případě se strany dohodly, že zhotovitel nebude požadovat žádnou úhradu po objednateli.

9.10. Přílohy: 	a) nabídkový rozpočet

V [BUDE DOPLNĚNO]dne [BUDE DOPLNĚNO]	V Horce  dne .....................

ZHOTOVITEL:						OBJEDNATEL:

…………………………………..	…………...………………………..

[BUDE DOPLNĚNO]	Obec Horka

[BUDE DOPLNĚNO]	Dana Dostálová

[BUDE DOPLNĚNO]	starostka